GMINA GRONOWO ELBLĄSKIE

SPECYFIKACJA

WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA (SWZ)

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła gminnej infrastruktury socjalno-społeczno-kulturalno-edukacyjnej w Gminie Gronowo Elbląskie”

ZATWIERDZIŁ:

.                                                                                                                                          WÓJT  GMINY

/-/Marcin Ślęzak

Gronowo Elbląskie, dnia 14.04.2022r.

Zamówienie klasyczne o wartości mniejszej niż progi unijne, realizowane w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Spis treści:

Rozdział I	Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty                               elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania.

Rozdział II	Adres stronu internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane                       z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Rozdział III		Tryb udzielenia zamówienia.

Rozdział IV	Informacje, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty                      z możliwością prowadzenia negocjacji

Rozdział V		Opis przedmiotu zamówienia.

Rozdział VI	Termin wykonania zamówienia.

Rozdział VII                  Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.

Rozdział VIII	Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje                                  o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania                  i odbierania korespondencji elektronicznej.

Rozdział IX	Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami                    w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym                w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66             i art. 69.

Rozdział X			Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami.

Rozdział XI			Termin związania ofertą.

Rozdział XII			Opis sposobu przygotowania oferty.

Rozdział XIII			Sposób i termin składania ofert.

Rozdział XIV			Termin otwarcia ofert.

Rozdział XV			Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust.1.

Rozdział XVI			Sposób obliczenia ceny.

Rozdział XVII	Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wagi tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Rozdział XVIII	Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Rozdział XIX	Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1, jeżeli Zamawiający je przewiduje.

Rozdział XX	Informacje o warunkach udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający je przewiduje.

Rozdział XXI	Informacje o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli Zamawiający będzie wymagał ich złożenia.

Rozdział XXII	Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Rozdział XXIII	Liczba części zamówienia, na które Wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę części, na które zamówienia może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie dla ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu Wykonawcy,                w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części.

Rozdział XXIV	Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawienia ofert wariantowych, oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie.

Rozdział XXV	Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,                           w okolicznościach, o których mowa w art. 95.

Rozdział XXVI	Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2, jeżeli Zamawiający przewiduje takie wymagania.

Rozdział XXVII	Informacje o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94, jeżeli Zamawiający przewiduje takie wymagania.

Rozdział XXVIII	Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwotę, jeżeli Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium.

Rozdział XXIX	Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Rozdział XXX	Informacje dotyczące przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia,                              o których mowa w art. 131 ust. 2, jeżeli Zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów.

Rozdział XXXI	Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Rozdział XXXII	Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału z postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot.

Rozdział XXXIII	Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60                 i art. 121.

Rozdział XXXIV	Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

Rozdział XXXV	Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej  oferty                                  z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa                           w art. 230, jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną.

Rozdział XXXVI	Wymóg lub możliwość złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93.

Rozdział XXXVII	Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający je przewiduje.

Rozdział XXXVIII	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.

Rozdział XXXIX	Informacje uzupełniające

Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz

strony internetowej prowadzonego postępowania

Nazwa Zamawiającego: Gmina Gronowo Elbląskie

Adres Zamawiającego: ul. Łączności  3, 82-335 Gronowo Elbląskie,

NIP:  578-298-29-29.

Adres e-mail: gminagronowo@gminagronowo.pl,

Numer telefonu:  tel. 55 231-56-13,

Strona internetowa Gminy: https://bipgronowo.warmia.mazury.pl/

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://bipgronowo.warmia.mazury.pl/ https://miniportal.uzp.gov.pl/

Adres skrytki ePUAP: epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/UG_Gronowo_Elblaskie  / Pokaż cały Katalog Spraw

Rozdział II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane                                    z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:

htps://miniportal.uzp.gov.pl/, htps://www.bip.gminagronowo.pl/

Rozdział III. Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) zwana dalej ustawą Pzp.

- Niniejsze postępowanie oznaczone jest znakiem: ZRGo.271.3..2022.

Rozdział IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty                                z możliwością prowadzenia negocjacji

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

Rozdział V. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem  zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła gminnej infrastruktury socjalno-społeczno-kulturalno-edukacyjnej                            w gminie Gronowo Elbląskie”  w formie „zaprojektuj i wybuduj” w oparciu o załączone Programy Funkcjonalno-Użytkowe zwane dalej PFU, dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczneą wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zwanej dalej STWiORB.

- Przedmiot zamówienia współfinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu „Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje niżej podane zadania:

- Zadanie 1: Budynek Szkolno-Przedszkolny, ul. Elbląska 4, 82-335 Gronowo Elbląskie.

Obiekt objęty opracowaniem zlokalizowany jest przy ul. Elbląskiej 4 w Gronowie Elbląskim, pełni on funkcję szkolno-przedszkolną. Obiekt składa się z ceglanego budynku głównego, budynku prawego skrzydła oraz sali gimnastycznej połączonej łącznikiem z budynkiem głównym.

Zakres robót termomodernizacyjnych:

- Docieplenie stropodachów i dachu do uzyskania współczynnika przenikania ciepła UC(max)=0,15 [W/(m2∙K)].

- Docieplenie ścian zewnętrznych do uzyskania współczynnika przenikania ciepła UC(max)=0,20 [W/(m2∙K)].

Przed wykonaniem docieplenia istniejące docieplenie ścian budynku prawego skrzydła przeznaczone do demontażu. Zamawiający posiada dokumentację projektową obejmującą projekt termomodernizacji budynku sali gimnastycznej (docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu) wykonaną w marcu 2019r.

- Wymiana stolarki zewnętrznej okiennej na stolarkę o współczynniku przenikania ciepła U(max)=0,9 [W/(m2∙K)].Zamawiający posiada dokumentację projektową termomodernizacji budynku sali gimnastycznej obejmującej zakresem wymianę stolarki okiennej zewnętrznej.

- Wymiana stolarki zewnętrznej drzwiowej na stolarkę o współczynniku przenikania ciepła U(max)=1,3 [W/(m2∙K)] Zamawiający posiada dokumentację projektową termomodernizacji budynku sali gimnastycznej obejmującej zakresem wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej.

- Wymiana źródła ciepła dla całego kompleksu budynków. Likwidacja istniejącej kotłowni na paliwo stałe i zastąpienie jej zestawem składającym się z absorpcyjnych pomp ciepła zasilanych gazem oraz kotłów gazowych.

- Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku wraz z demontażem zbędnych istniejących instalacji i urządzeń c.o. takich jak: grzejniki, orurowanie natynkowe, gałązki do grzejników.

W sali gimnastycznej należy wykonać montaż promienników na sali gimnastycznej.

- W budynku prawego skrzydła należy wymienić grzejniki na zgodne z projektowanym źródłem ciepła.

- Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z oprawami na instalację energooszczędną.

Za wyjątkiem robót dotyczących przełożenia instalacji odgromowej, zakres robót branży elektrycznej nie dotyczy prawego skrzydła budynku, w którym znajduje się przedszkole.  W prawym skrzydle budynku został wykonany kompleksowy remont instalacji elektrycznej w roku 2019/2020. Zamawiający przekaże dokumentację projektową/powykonawczą tej części budynku wybranemu wykonawcy do wglądu.

Prace wykończeniowe i uzupełniające termomodernizację:

- Roboty naprawcze tynkowe i malarskie po wymianie instalacji wewnętrznych. Odmalowanie ścian i sufitu pomieszczenia, w którym przewidziano wymianę instalacji podtynkowych.

- Roboty naprawcze nawierzchni wykonanych z płytek ceramicznych na ścianach i posadzkach po wymianie instalacji wewnętrznych. Wymiana istniejących posadzek w salach lekcyjnych.

- Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej.

- Wymiana posadzek w salach lekcyjnych.

- Rozbiórka dobudowanego pomieszczenia składu opału.

- Remont pomieszczenia kotłowni po demontażu istniejących instalacji i urządzeń.

- Wykonanie podłączenia rur spustowych budynku głównego oraz sali gimnastycznej do istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej.

- Wydzielenie w przestrzeni zagospodarowania terenu lokalizacji urządzeń, wykonanie niezbędnego posadowienia urządzeń, utwardzeń terenu i ogrodzenia.

Szczegółowy zakres został określony w:

- Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) – załącznik nr 1 do SWZ,

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zwanej dalej STWiOR – załącznik nr 2 do SWZ.

- Zadanie 2: Kompleks Biblioteczno-Szkolny, ul. Osiedlowa 6, 82-335 Gronowo Elbląskie:

Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Osiedlowej 6 w Gronowie Elbląskim, pełni on funkcję szkoły podstawowej. Obiekt składa się z budynku głównego i sali gimnastycznej połączonych łącznikiem oraz budynku biblioteki. Budynek biblioteki posiada osobne źródło ciepła                                   i wyłączony jest z zakresu inwestycji.

Zakres robót termomodernizacyjnych:

- Wymiana źródła ciepła dla budynku głównego i sali gimnastycznej. Likwidacja istniejącej kotłowni olejowej i zastąpienie jej zestawem składającym się z absorpcyjnych pomp ciepła zasilanych gazem oraz kotłów gazowych.

- Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku głównym i sali gimnastycznej wraz z demontażem zbędnych istniejących instalacji i urządzeń c.o. takich jak: grzejniki, orurowanie natynkowe, gałązki do grzejników, nagrzewnice na sali gimnastycznej.

Prace wykończeniowe i uzupełniające termomodernizację:

- Remont pomieszczeń kotłowni i składu opału po demontażu istniejących instalacji i urządzeń.

- Roboty naprawcze posadzkowe, tynkowe i malarskie po wymianie instalacji wewnętrznych. Odmalowanie ścian i sufitu pomieszczenia, w którym przewidziano wymianę instalacji podtynkowych.

- Wydzielenie w przestrzeni zagospodarowania terenu lokalizacji urządzeń, wykonanie niezbędnego posadowienia urządzeń, utwardzeń terenu i ogrodzenia.

- Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

- Montaż rozdzielnic prądu stałego i przemiennego dla potrzeb przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do instalacji odbiorczej.

- uzupełnienie instalacji połączeń wyrównawczych.

- Budowę instalacji zasilającej od R-AC do RG.

Szczegółowy zakres został określony w:

- Programie Funkcjonalno-użytkowym (PFU) – załącznik nr 3 do SWZ,

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 4 do SWZ,

- Projekt budowlany, branża elektryczna – instalacja fotowoltaiczna – załącznik nr 5. do SWZ,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, branża elektryczna – instalacja fotowoltaiczna – załącznik nr 6 do SWZ.

- Przedmiar robót branża elektryczna – instalacja fotowoltaiczna (pomocniczo)– załącznik nr 7 do SWZ.

- Zadanie 3: Zespół Szkól w Jegłowniku, Jegłownik, ul. Malborska 43, 82-335 Gronowo Elbląskie:

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Malborskiej 43 w Jegłowniku, pełni on funkcję szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym.

Zakres robót termomodernizacyjnych:

- Termomodernizacja stropodachu części głównej obiektu. Pozostała część budynku została termomodernizowana zgodnie z warunkami technicznymi na rok 2017. Wymagany współczynnik przenikania ciepła UC(max)=0,15 [W/(m2∙K)] dla stropodachu.

- Remont pomieszczeń polegający na: robotach malarskich, wymianie okładzin ściennych               i posadzkowych, wykonanie zabudów instalacji w technologii suchej zabudowy, demontaż i wykonanie nowej ściany działowej, wymiana zlewów kuchennych i armatury sanitarnej.

Szczegółowy zakres został określony w:

- Programie Funkcjonalno-użytkowym (PFU) – załącznik nr 8 do SWZ,

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych– załącznik nr 9 do SWZ.

- Zadanie 4: Budynek Urzędu Gminy:

Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Łączności 3 w Gronowie Elbląskim, pełni on funkcję Urzędu Gminy.

Zakres robót termomodernizacyjnych:

w zakresie branży elektrycznej – instalacja fotowoltaiczna:

- budowę instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku,

- montaż rozdzielnic prądu stałego i przemiennego dla potrzeb przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do instalacji odbiorczej wraz z budową instalacji zasilającej od rozdzielni R-AC do rozdzielnicy zasilającej źródło ciepła R-ZC ( rozdzielnica R-ZC wg oddzielnego opracowania projektowego branży elektrycznej),

- budowę instalacji odgromowej,

- budowę instalacji połączeń wyrównawczych w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznej,

- budowę instalacji przeciwprzepięciowej z zakresie budowy instalacji fotowoltaicznej,

- budowę instalacji awaryjnego pożarowego wyłączenia instalacji fotowoltaicznej,

w zakresie branży sanitarnej:

- projektowana przebudowa instalacji grzewczej obejmuje całkowity demontaż istniejącej kotłowni oraz instalacji ogrzewczej (poza poziomami prowadzonymi pod posadzką parteru budynku w części niepodpiwniczonej). Zakłada się montaż nowych grzejników płytowych bocznych z  przewodami prowadzonymi po ścianach i pod stropem. Izolacja przewodów obejmuje pomieszczenia części technicznej (garaże i pomieszczenia po kotłowni) oraz przewody prowadzone w kondygnacji piwnicznej budynku głównego.

- przebudowę źródła ciepła: przyjęto ogrzewanie budynku za pomocą dwóch pomp ciepła powietrze/woda typu „SPLIT”  oraz kotła elektrycznego szczytowo/rezerwowego.

w zakresie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku:

- demontaż istniejącej instalacji odgromowej,

- montaż systemowych konstrukcji wsporczych do instalacji fotowoltaicznej,

- montaż paneli fotowoltaicznych wraz z optymalizatorami mocy,

- montaż inwertera rozdzielnic elektrycznych na potrzeby przyłączenia instalacji fotowoltaicznej,

- montaż tras kablowych dla instalacji związanych z instalacją fotowoltaiczną,

- montaż niezbędnego okablowania dla instalacji fotowoltaicznej,

- przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do instalacji odbiorczych budynku,

- badanie, pomiary i uruchomienie instalacji.

Szczegółowy zakres został określony w:

- Projekt budowlany, branża elektryczna – instalacja fotowoltaiczna – załącznik nr 10 do SWZ,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, branża elektryczna – instalacja fotowoltaiczna – załącznik nr 11 do SWZ.

- Projekt budowlany, branża sanitarna - załącznik nr  12  do SWZ,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych, branża sanitarna – załącznik nr 13 do SWZ.

- Przedmiar robót branża elektryczna – instalacja fotowoltaiczna (pomocniczo) – załącznik nr 14 do SWZ,

- Przedmiar robót branża sanitarna (pomocniczo) – załącznik nr 15 do SWZ,

- Zadanie 5: Świetlica Wiejska, Jasionno 1, 82-335 Gronowo Elbląskie:

Obiekt objęty opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowości Jasionno 1

Zakres robót termomodernizacyjnych:

- Wymiana źródła ciepła. Likwidacja istniejącej kotłowni i zastąpienie jej zestawem składającym się z absorpcyjnych pomp ciepła zasilanych gazem oraz kotłów gazowych.

- Wydzielenie w przestrzeni zagospodarowania terenu lokalizacji urządzeń, wykonanie niezbędnego posadowienia urządzeń, utwardzeń terenu i ogrodzenia.

Szczegółowy zakres został określony w:

- Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) – załącznik nr 16 do SWZ,

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 17 do SWZ.

- Zadanie 6; Świetlica wiejska oraz strażnica OSP, Fiszewo 12A, 82-335 Gronowo Elbląskie:

Obiekt zlokalizowany jest w Fiszewie, pełni on funkcję Świetlicy Wiejskiej i Strażnicy OSP. Obiekt składa się z części głównej krytej stropodachem płaskim oraz części dobudowanej                            o dachu jednospadowym o kącie nachylenia połaci 10°.

Zakres robót termomodernizacyjnych:

- Wymiana źródła ciepła dla obiektu na powietrzną pompę ciepła typu „Split” zasilaną energią elektryczną.

- Wydzielenie pomieszczenia technicznego dla urządzeń i automatyki instalacji centralnego ogrzewania.

- Wymiana grzejników na nowe, zgodne z obliczeniami dla nowego źródła ciepła. Istniejącą miedzianą instalację centralnego ogrzewania przeznaczono do zachowania, ponieważ znajduje się w dobrym stanie technicznym i nadaje się do adaptacji z nowym źródłem ciepła.

- Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z oprawami na instalację energooszczędną.

- Docieplenie stropodachu do uzyskania współczynnika przenikania ciepła UC(max)=0,15 [W/(m2∙K)].

Prace wykończeniowe i uzupełniające termomodernizację:

- Roboty naprawcze tynkowe i malarskie po wymianie instalacji wewnętrznych. Odmalowanie ścian i sufitu pomieszczenia, w którym przewidziano wymianę instalacji podtynkowych.

- Wydzielenie w przestrzeni zagospodarowania terenu lokalizacji urządzeń, wykonanie niezbędnego posadowienia urządzeń, utwardzeń terenu i ogrodzenia.

Szczegółowy zakres został określony w:

- Programie Funkcjonalno-użytkowym (PFU) – załącznik nr 18 do SWZ

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru Robót Budowlanych– załącznik nr 19 do SWZ

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ, obejmujący w szczególności:

- przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami PFU, dokumentacji projektowej oraz STWiORB  wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych warunków, opinii rzeczoznawców, uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,                                z uwzględnieniem wymogów z nich wynikających, w szczególności: zlecenie ekspertyzy, opinii eksperta o stwierdzeniu (bądź braku stwierdzenia) obecności siedlisk i gniazd ptaków oraz występowania nietoperzy, złożenie do właściwego organu administracyjnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, bądź zgłoszeniu zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych;

- wykonanie, na podstawie opracowanej przez siebie oraz przekazanej dokumentacji projektowej robót budowlanych,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

- pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót wykonanych na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej.

- Modernizacja budynków stanowiących przedmiot zamówienia, określonych w ust. 1, obejmuje wykonanie:

- dokumentacji projektowej, w skład której wchodzić będzie:

- dokumentacja projektowa, w tym projekty budowlane i wykonawcze w podziale na poszczególne branże (budowlana, sanitarna, elektryczna) - 4 egz. w formie papierowej;

- przedmiar robót budowlanych - 2 egz. w formie papierowej

- kosztorys sporządzony wg wytycznych podanych w PFU o wartości zgodnej z ofertą Wykonawcy na elementy dotyczące realizacji robót budowlanych (kosztorys ten jest jedynie dokumentem, który będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy oraz ograniczenia zakresu robót) - 2 egz. w formie papierowej;

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) - 3 egz. w formie papierowej;

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ - 3 egz. w formie papierowej;

- harmonogram rzeczowo - finansowy na wartość zgodną z ofertą Wykonawcy na elementy dotyczące realizacji robót budowlanych zawierający zestawienie robót budowlanych w porządku chronologicznym, ramy czasowe wykonania poszczególnych etapów i rodzajów robót objętych przedmiotem umowy wraz z szacunkiem przerobu określonego w kwotach brutto i przewidzianych płatności kwartalnych, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich                             i określonych zasobów materiałowych, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot umowy;

- całość dokumentacji wykonawczej przekazana w formie elektronicznej na płycie CD/DVD - 4 egz.,

- dokumentacja powykonawcza;

- całość dokumentacji powykonawczej przekazana w formie elektronicznej na płycie CD/DVD – 4 egz.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w PFU, dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a są konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową.

- Roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie                           z poniższymi przepisami:

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2021r. poz.2351 ze zm.),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (t. j. Dz.U. z 2019r., poz. 1065 ze zm.),

- innymi obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi prowadzenia oraz odbioru robót budowlanych, szczegółowo wyspecyfikowanymi w PFU

- Ze względu na charakter użytkowania budynków nie ma możliwości wyłączenia ich w całości lub               w części z użytkowania, w związku z czym realizacja zamówienia będzie przeprowadzana etapami w terminach i w godzinach wcześniej uzgodnionych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany oznaczonego zakresu czasowego realizacji robót                      z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego.

- Prace o wysokiej uciążliwości, jak natężenie hałasu, duże zapylenie, utrudnienia komunikacyjne, muszą być wykonywane po godzinach pracy jednostki, czyli po godz. 15:30.

- Materiały, wyroby urządzenia i technologie zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania                  w budownictwie, określonym w ustawie z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.                                             z 2021r. poz. 2251 ze zm.) i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz.1213) oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw, a także wymaganiom wskazanym przez projektanta w dokumentacji projektowej.

- Materiały i urządzenia stosowane do realizacji zamówienia, muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa: atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności oraz muszą być nieużywane, posiadać aktualny okres ważności i być wolne od wad fizycznych                                 i prawnych.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną dotyczącą używanych materiałów.

- Dokumentacja projektowa, w tym istotne, mające wpływ na rozwiązania funkcjonalne, architektoniczne, konstrukcyjne, materiałowe, przy jednoczesnym założeniu, że zaproponowane rozwiązania i materiały zapewnią optymalizację kosztów eksploatacji budynku winny być na etapie opracowania konsultowane i uzgadniane przez Wykonawcę z Zamawiającym. Dokumentacja projektowa powinna w całości odzwierciedlać uwagi Zamawiającego przekazywane w trakcie opracowywania przedmiotu zamówienia. Brak konsultacji i uzgodnień przyjętych rozwiązań                          w dokumentacji projektowej uprawnia Zamawiającego do żądania wprowadzenia zmian                                 w dokumentacji na każdym etapie realizowanej inwestycji na ryzyko i koszt Wykonawcy.

- Wszelkie niezbędne prace poprzedzające opracowanie dokumentacji projektowej oraz poprzedzające roboty budowlane Wykonawca wykona na własny koszt.

- Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszego zamówienia posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia, uprawnienia wymagane przepisami prawa, w szczególności przepisami BHP.

- Zgodnie z art. 658 w zw. z art. 656 w zw. z art. 638 w zw. z art. 568 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1740 ze zm.), dalej „KC” okres rękojmi za wady nieruchomości wynosi 5 lat (60 miesięcy), wobec tego wymagany okres rękojmi na wszystkie wykonane roboty, w tym na wbudowane materiały i wyroby nie może być krótszy niż 5 lat (60 miesięcy) licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Zgodnie z art. 556 w zw.                      z art. 561, w zw. z art. 568 KC okres rękojmi na wady rzeczy inne niż nieruchomości wynosi 2 lata (24 miesiące), wobec tego wymagany okres rękojmi na wszystkie urządzenia nie może być krótszy niż 2 lata (24 miesiące) licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi będzie wykonywana zgodnie z przepisami KC.

- Dokumentacja projektowa nie może zawierać nazw handlowych, znaków towarowych wraz                            z nazwami firm. Dokumentacja projektowa winna być wykonana bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę chyba, że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia i nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dokładnych określeń – wtedy wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”,

- Wykonawca, który powołuje się  na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowane przez niego materiały urządzenia/wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. Ciężar udowodnienia, że materiał/wyrób jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim przypadku Wykonawca opisze opis  zaproponowanego rozwiązania równoważnego w załączniku do oferty, który powinien być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.

- Wymagania Zamawiającego ogólne:

- Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na własny koszt wykona dokumentację projektową i wszelkie roboty budowlane wynikające                                         z dokumentacji projektowej, uzgodnione z Zamawiającym,

- Wykonawca winien uzgodnić zakres rozwiązań projektowych oraz zakres robót                                              z Zamawiającym.

- Wymagania Zamawiającego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej:

- Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykona  - dokumentację projektową na którą składa się: Projekt budowlany, projekt wykonawczy, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiar robót, raport oddziaływania na środowisko, decyzja środowiskowa, kosztorys inwestorski, pozwolenie na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie, niezbędne opinie i uzgodnienia z instytucjami. Podstawą do wykonania przedmiotu zamówienia jest opracowany Program funkcjonalno-Użytkowy.

- Do dokumentacji należy załączyć pisemne oświadczenie, że dokumentacja została wykonana zgodnie z umową i w sposób kompletny z punktu widzenia celu, jaki został określony                                 w umowie,

- Wykonawca jest zobowiązany do konsultowania z Zamawiającym wszelkie wątpliwe kwestie                  i propozycje rozwiązań. Uzgodnienia w tym zakresie przyjmują formę pisemną.

- Wykonawca ma obowiązek usunięcia wszystkich wykrytych wad projektowych PFU, dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

- Wykonawca zapewni nadzór autorski na cały okres realizacji robót.

- Wymagania Zamawiającego w zakresie wykonania przedmiotu umowy:

Wymagania w zakresie robót budowlanych:

- Wykonawca obowiązany jest wykonać wszelkie roboty budowlane, zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacja projektową,

- Wykonawca obowiązany jest sporządzić harmonogram rzeczowo-finansowy robót dla realizacji poszczególnych etapów robót i przedłożyć Zamawiającemu w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy,

- Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszelkie materiały i urządzenia niezbędne                              z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, a roboty budowlane wykona z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- Wykorzystywane materiały i urządzenia muszą posiadać wszelki atesty i certyfikaty wymagane  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Wymagania Zamawiającego w zakresie urządzenia, utrzymania zaplecza budowy.

- Wykonawca wykonana i utrzyma na swój koszt zaplecze budowy wraz z ewentualnym zasilaniem w energię elektryczną i wodę oraz zlikwidowania go po zakończeniu robót budowlano-montażowych,

- Wykonawca poniesie koszty wszystkich mediów niezbędnych dla zabezpieczenia potrzeb budowy i na cele socjalne np.: wody, ciepła, energii elektrycznej,

- Wymagania Zamawiającego dotyczące osób funkcyjnych:

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej na roboty objęte niniejszym zamówieniem przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe                                  i uprawnienia budowlane, łącznie z uzyskaniem wszelkich koniecznych pozwoleń i decyzji,

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objętymi niniejszym zamówieniem przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe                                i uprawnienia budowlane,

- Funkcje projektantów, kierownika budowy i kierowników robót branżowych będą pełniły osoby wskazane w ofercie Wykonawcy,

- Sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie wynikającym z oferowanej dokumentacji projektowej,

- Projektanci, kierownik budowy oraz odpowiednio kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach koordynacyjnych.

- Wymagania Zamawiającego dotyczące zawiadamiania o szczególnych zdarzeniach:

- Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru,

- Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informowania Inspektora nadzoru o dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ                              w szczególności na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin zakończenia robót.

- Wymagania Zamawiającego dotyczące ochrony środowiska:

- Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy i wokół terenu budowy,

- Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzenie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem,

- Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność  z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami,

- Wykonawca zobowiązany się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów                      w zakresie ochrony środowiska lub przyrody,

- Wymagania Zamawiającego dotyczące naprawy uszkodzeń:

- Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia odbioru końcowego robót,

- Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie, o którym mowa powyżej Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót i materiałów z wymaganiami Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót odpowiednimi normami, aprobatami i obowiązującymi przepisami prawa,

- Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej do odbioru końcowego:

- Wykonawca opracuje w 3 egz. w wersji papierowej i w 2 egz. w wersji elektronicznej dokumentację powykonawczą opracowana zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i zapisami Umowy oraz zgodnie z decyzjami administracyjnymi,

- Dokumentacja Powykonawcza winna zawierać w szczególności:

- dokumentacje projektową powykonawczą,

- inwentaryzację powykonawczą wszystkich obiektów i przyłączy,

- zestawienie wykorzystanych materiałów,

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających                               i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

- Dziennik budowy,

- protokoły odbioru robót zanikających, częściowych i odbiór końcowy oraz odbioru instalacji,

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

- dokumentację techniczno  ruchowa zainstalowanych maszyny i urządzeń,

- inne dokumenty zgodnie z PFU, dokumentacją projektową oraz STWiORB

- Minimalny wymagany okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu końcowego robót stwierdzającego wykonanie całego przedmiotu Umowy, maksymalny okres wynosi 60 miesięcy. Zamawiający wymaga aby okres rękojmi na przedmiot umowy był równy okresowi udzielonej gwarancji.

- Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  pracowników fizycznych bezpośrednio wykonujących roboty budowlane oraz inne czynności niezbędne do wykonania zamówienia (prace ogólnobudowlane, rozbiórkowe, ziemne, roboty budowlane porządkowe).

- Podwykonawstwo:

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający 
nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani – Formularz oferty załącznik nr 20 do SWZ,

- Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do Podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia,

- Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                                     z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

- W przypadku uzyskania zamówienia i realizacji robót przy udziale podwykonawców, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie  z postanowieniami art. 463 i 464 ustawy Pzp oraz z zapisami zawartymi w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 27 do SWZ.

- Warunki płatności:

Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w czterech płatnościach:

- Płatność 1 – 5% wartości brutto całego zadania,

- Płatność 2 – 5 % wartość brutto całego zadania,

- Płatność 4 – 45 % wartość brutto całego zadania,

- Płatność 5 – 45 % wartości brutto całego zadania.

Płatności będą dokonywane po wykonaniu i udokumentowaniu zakresu robót budowlanych                        (potwierdzonych przez Inspektorów Nadzoru i Zamawiającego) osiągających określony próg procentowy wskazany w danej płatności w odniesieniu do całości zadania inwestycyjnego.

- Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):

45000000-7 – roboty budowlane

45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 – roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 – roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112710-5 – roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45200000-9 –roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 – roboty inżynieryjne i budowlane

45223000-6 – roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45260000-7 – roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45261000-4 – wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262330-3 – roboty w zakresie naprawy betonu

45300000-0 – roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 – roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316000-5 – instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45320000-6 – roboty izolacyjne

45321000-3 – izolacja cieplna

45330000-9 – roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 – instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45333000-0 – roboty instalacyjne gazowe

45340000-2 – instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45342000-6 – wznoszenie ogrodzeń

45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 – tynkowanie

45420000-7 – roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 – roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 – pokrywanie podłóg i ścian

45432000-4 – kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45440000-3 – roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 – nakładanie powierzchni kryjących

45443000-4 – roboty elewacyjne

45450000-6 – roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne

71000000-8 – usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 – usługi architektoniczne i podobne

71240000-2 – usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71242000-6 – przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71300000-7 – usługi inżynieryjne

71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 – usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

Rozdział VI. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia dla:

- Zadanie 1: Budynek Szkolno-Przedszkolny, ul. Elbląska 4, 82-335 Gronowo Elbląskie – 30.09.2024 r.

- Zadanie 2: Kompleks Biblioteczno-Szkolny, ul. Osiedlowa 6, 82-335 Gronowo Elbląskie – 30.04.2023 r.

- Zadanie 3: Zespół Szkól w Jegłowniku, Jegłownik, ul. Malborska 43, 82-335 Gronowo Elbląskie – 30.09.2024 r.

- Zadanie 4: Budynek Urzędu Gminy – 30.09.2023 r.

- Zadanie 5: Świetlica Wiejska, Jasionno 1, 82-335 Gronowo Elbląskie – 30.09.2024 r.

- Zadanie 6 Świetlica wiejska oraz strażnica OSP, Fiszewo 12A, 82-335 Gronowo Elbląskie – 30.09.2024 r.

Rozdział VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

- Umowa w sprawie realizacji niniejszego zamówienia publicznego zawarta zostanie                                                    z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz danych zwartych w ofercie.

- Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 27 do SWZ

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron i będzie wymagać formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności.

- Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy:

- w zakresie zamiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności jego przedłużenie o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej niż o okres trwania następujących okoliczności:

- z powodu wystąpienia sił wyższych, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności                                       w szczególności zagrażających bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi albo grożącym powstaniem szkody w mieniu (np.: przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof, warunki pogodowe znacznie odbiegające od normy, zdarzenia o charakterze regionalnym tj. powódź, podtopienia). Nie uważa się za czynniki zakłócające wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę,

- gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

- z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, w tym polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,

- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania  przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówienia dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

- gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- w zakresie wykonania robót dodatkowych nieobjętych zmówieniem podstawowym, których wykonanie stało się konieczne do realizacji zamówienia podstawowego na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz gdy:

- zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,

- zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niezgodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

- wartość każdej zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia,

- zaistniałe przypadki wykonania robót dodatkowych muszą być każdorazowo uzgadniane                z Zamawiającym, w przeciwnym wypadku Wykonawcy nie przysługuje zapłata za wykonanie tych robót,

- Zamawiający udzieli na roboty dodatkowe i konieczne zamówienia przy zachowaniu tych samych norm, parametrów, standardów i składników do kosztorysowania jak w ofercie Wykonawcy.

- w zakresie podwykonawstwa:

- zmiana zakresu robót powierzonych Podwykonawcom,

- zmiana Podwykonawcy, pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego,

- zlecenie części robót Podwykonawcy, pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego,

- rezygnacja z Podwykonawcy,

- jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu  wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

- w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, która będzie powodować zmianę kwoty wynagrodzenia brutto określonego w umowie. Zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego części zamówienia. Zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową, a nową stawką podatku od towarów i usług  oraz podatku akcyzowego,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r.                                 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność. Obowiązek wskazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia,                   z zastrzeżeniem zapisów ust. 4 pkt. 7. Wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę, w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia (o kwotę różnicy między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w dniu złożenia oferty, a kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej wynikającej ze zmienionych przepisów, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej),

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia   w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność. Obowiązek wskazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do strony, która wystąpi                                 z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, z zastrzeżeniem zapisów ust. 4 pkt. 7. Wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę                                     w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie o różnicę między kosztami ponoszonymi przez Wykonawcę z tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne dotychczas i po zmianie przepisów,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,                                  o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych. Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia, z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność. Obowiązek wskazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, z zastrzeżeniem zapisów ust. 4 pkt. 7. Wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie o różnicę między kosztami ponoszonymi przez Wykonawcę z tytułu gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dotychczas i po zmianie.

- w zakresie zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, Strony mają prawo wystąpić z wnioskiem o zmianę wysokości wynagrodzenia umownego (waloryzacja). Zmiana wysokości wynagrodzenia umownego możliwa jest najwcześniej po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy i nie częściej niż raz na każde 12 miesięcy obowiązywania umowy, przy czym zmian te mogą być dokonane  z uwzględnieniem poniższych postanowień:

- Strona ma prawo wystąpić z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia umownego                                w przypadku, gdy średnioroczny: wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowych (zwany dalej także „wskaźnikiem„), obliczony na podstawie comiesięcznych „wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej” ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, wynosi więcej niż 3 %, w stosunku do poprzedniego roku obowiązywania umowy;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających, że koszty Wykonawcy związane z realizacja przedmiotu umowy będą wyższe co najmniej o tyle, ile wynosi „wskaźnik”;

- jeżeli Strona wykaże realny wpływ nowego „wskaźnika” na koszt wykonania przedmiotu umowy wówczas zmiana wynagrodzenia może nastąpić w stopniu nie przekraczającym wartość aktualnego „wskaźnika”;

- zmiana wynagrodzenia umownego odnosi się wyłącznie do części zamówienia odpowiadającej zakresowi, jaki pozostał do wykonania w ramach przedmiotu umowy (tj.  Wykonawca nie przystąpił do realizacji danego zakresu przedmiotu umowy);

- zmiana wynagrodzenia umownego następuje począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o waloryzację;

- zmiana wynagrodzenia umownego nie może nastąpić o więcej niż 5 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy;

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z powyższymi postanowieniami zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którymi zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy zawartej pomiędzy podwykonawcą i Wykonawcą są roboty budowlane lub usługi, a okres obowiązywania tej umowy przekracza 12 miesięcy,

- w zakresie osób odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy przedstawionych               w ofercie, w następujących przypadkach:

- śmierci, przewlekłej choroby lub innego zdarzenia losowego,

- pisemnej rezygnacji tych osób z obowiązków wynikających z umowy,

- niewywiązania się osób z obowiązków wynikających z umowy (w przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazać, iż nowo wskazana osoba spełnia wymagania SWZ).

Zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

- w zakresie wykonania robót zamiennych, zamiany materiałów i technologii w stosunku do przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia lub ofertą Wykonawcy:

- z powodu konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia,

- jeżeli zmiany te będą zgodne z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami określającymi sposób wykonania przedmiotu umowy,

- jeżeli spowoduje to obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,

- z powodu poprawy parametrów technicznych, użytkowych bądź funkcjonalnych, wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,

- z powodu konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z przepisów Prawa budowlanego,

- z powodu wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

- z powodu wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

- z powodu wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

- z powodu wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

- W celu dokonania zmian umowy, o których mowa w ust. 4 pkt 4 lit b), c), d) Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie kalkulacje i dokumenty, w tym między innymi kopie umów z osobami, które bezpośrednio wykonują zamówienie, dokumenty/deklaracje ZUS:

- potwierdzające zasadność i bezpośredni wpływ zaistniałych zmian na koszt wykonania zamówienia;

- określając stopień w jakim zmiana, o której mowa w ust. 4 pkt 4 lit. b), c), d) wpłynie na wysokość wynagrodzenia.

- W sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte         w ramach pierwotnej procedury wyboru Wykonawcy i udzielania zamówienia, umożliwiałaby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona.

- Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu zakończenia realizacji zamówienia dla Wykonawcy jeżeli instytucja współfinansująca inwestycję przesunie termin realizacji i rozliczenia przedmiotowego zadania dla Zamawiającego.

- Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (np.: protokół konieczności wraz                         z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję.

- Tryb postępowania przy zleceniu robót dodatkowych:

- Wykonawca zgłosi Zmawiającemu roboty dodatkowe na piśmie,

- Wykonawca wspólnie z Zamawiającym spiszą protokół konieczności,

- do protokołu konieczności Wykonawca sporządzi kosztorys w oparciu i parametry i stawki                          z kosztorysu ofertowego,

- podpisany przez obie strony aneks do umowy na roboty dodatkowe stanowi podstawę do rozpoczęcia robót.

Rozdział VIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

- INFORMACJE  OGÓLNE:

- Komunikacja między  Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającymi,                                             a Wykonawcami odbywa się  przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/UG_Gronowo_Elblaskie  / Pokaż cały Katalog Spraw/ oraz poczty elektronicznej gminagronowo@gminagronowo.pl

- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ”Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza komunikacji”.

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania                  z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

- Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

- Link do postępowania oraz ID postępowania zamieszczone są na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Dane postępowania można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

- Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, pełnomocnictwo,  sporządza się w  postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przypisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizowanych zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

- ZŁOŻENIE OFERTY

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu,                            w szczegółach danego postępowania. Aby zaszyfrować ofertę należy wejść w szczegóły postępowania na miniPortalu wybierając przycisk „+ Wybierz pliki do szyfrowania”.                                W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

- Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy                      z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”,                  a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.

- Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w Rozdziale XXI ust. 1 SWZ, kosztorys ofertowy, zobowiązanie (jeżeli dotyczy), oświadczenie w zakresie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy), pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.

- Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

- Do upływu terminu składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę. Wycofanie oferty odbywa się za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.

- SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI (nie dotyczy składania ofert)

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym                                         a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż składane wraz                   z ofertą), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).

- Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email gminagronowo@gminagronowo.pl

- Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w poz. 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy                                        i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

- WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWINIA

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

- W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, o którym mowa                     w ust. 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku                                         o wyjaśnienie treści SWZ.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Rozdział IX. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej                        z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69:

- Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

- W sytuacjach awaryjnych np.: w przypadku nie działania MiniPoratalu, Zamawiający  dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: gminagronow@gminagronowo.pl (nie dotyczy składania ofert).

Rozdział X. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Łukasz Skrzypiński, telefon 55 231 56 13 wew.39, email: l.srzypinski@gminagronowo.pl,

Ewa Zając, telefon 55 231 56 13 wew.38, email: e.zajac@gminagronowo.pl

Rozdział XI. Termin związania ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą do dnia 02.06.2022r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

- W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonym w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu                     o wskazany przez niego okres, nie dłużej niż 30 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- Przedłużenie terminu związania ofertą następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Rozdział XII. Opis sposobu przygotowywania oferty

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

- Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Ofertę składa się w języku polskim, w formie danych doc, docx, pdf, xis, xlsx, odt.

- Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:

- przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- w przypadku, o którym mowa w ust. 5  Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania                       w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i składają wraz z ofertą pełnomocnictwo,

- w przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się                       o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Składana oferta wykonania zamówienia musi zawierać:

- wypełniony Formularz oferty, który wzór stanowi załącznik nr 20 do SWZ;

Oferta sporządzona musi być, pod rygorem nieważności  w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania na zewnątrz Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu oferty w miejsce „Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia” należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, które wzór stanowi załącznik nr 21 do SWZ;

- kosztorys ofertowy dla poszczególnych zadań (pełni rolę informacyjną dla Zamawiającego wyłącznie w celach pomocniczych do określenia wartości poszczególnych elementów robót) – składany pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;

- oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane, usługi, dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - składane w postaci elektronicznej                             i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

W przypadku gdy wyżej wymienione oświadczenie zostało sporządzone jako dokument                            w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania                                      z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz. Załącznik nr 22 do SWZ.

- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, składane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;                     W przypadku gdy wyżej wymienione dokumenty zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem                   w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem                              w postaci papierowej dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania                                       z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz. Załącznik nr 23 do SWZ.

- Potwierdzenie wpłaty wadium,

- pełnomocnictwa (o ile ofertę składa pełnomocnik):

- pełnomocnictwo – jeżeli OFERTA lub inny dokument jest podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania na zewnątrz posiadającą (posiadające) stosowne pełnomocnictwo,

- pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego -                     w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - złożone                           w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

W przypadku gdy pełnomocnictwo, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej                 i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.

- Zamawiający informuje, że nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa                          w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca wraz                 z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał,                     że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. Dokumenty elektroniczne przekazywane przy użyciu środków elektronicznych, zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

Rozdział XIII. Sposób i termin składania ofert

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na miniPortalu i udostępnionego również na ePUAP. Sposób złożenia oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.

Termin składania ofert upływa w dniu 04.05.2022r.  o godz. 10:00.

- Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

- Do upływu składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę. Wycofanie oferty odbywa się za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania lub wniosku” dostępnego na ePUAP                                i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.

Rozdział XIV. Termin otwarcia ofert

- Zamawiający otworzy oferty w dniu 04.05.2022r.  o godz.10:15.

- Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

- Otwarcie ofert jest niejawne.

- W przypadku awarii sytemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. O zmianie terminu otwarcia ofert Zamawiający poinformuje na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Rozdział XV. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:

- będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

- o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie,

- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremnienia lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

- powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej                   (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1745),

- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzenia wykonywania prac cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

- jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki                         w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazanego za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

- wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną                            o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;

- jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,                                w szczególności jeżeli należące do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia                       16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

- jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia                       16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy                  z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania.

Rozdział XVI. Sposób obliczania ceny

- Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe 
za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie                                                   z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku – Formularz oferty stanowi załącznik nr  20 do SWZ.

- Cena oferty podana w formularzu oferty musi obejmować wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z dokumentacji PUF, dokumentacji projektowej, STWiOR                   i SWZ jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty winna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

- Przy ustaleniu ceny oferty Wykonawca winien uwzględnić również postanowienia projektu umowy, które mogą mieć wpływ na kalkulacje ceny.

- Stawka VAT określona jest zgodnie z ustawą  z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług  (t. j. Dz. U. z 2021r.,poz. 685 ze zm.). Jeżeli Wykonawca uprawniony jest do naliczenia innej niż wynika to z przepisów prawa stawki podatku VAT, musi załączyć do oferty dokument na podstawie, którego jest do tego uprawniony. Zastosowanie przez Wykonawcę niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług skutkować będzie odrzuceniem oferty.

- Kosztorys ofertowy dla poszczególnych zadań (pełni rolę informacyjną dla Zamawiającego wyłącznie w celach pomocniczych do określenia wartości poszczególnych elementów robót).

- Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U.                          z 2021r., poz. 685 ze zm.) dla celów zastosowania kryterium cena lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałaby obowiązek rozliczyć (zgodnie z art. 225 ustawy Pzp). W formularzu oferty Wykonawca ma obowiązek:

- poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania                                 u Zamawiającego obowiązku podatkowego,

- wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły  do powstania obowiązku podatkowego,

- wskazanie wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku,

- wskazanie stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

Rozdział XVII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposób oceny ofert

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się  kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

- cena  (brutto)  - 60 % (max 60 pkt),

- okres gwarancji jakości  -  40 % (max. 40 pkt)

Łącznie, oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Sposób oceny ofert:

- w kryterium cena (brutto) :

Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 pkt, natomiast pozostałe oferty będą obliczone wg następującego wzoru:

najniższa cena brutto spośród złożonych ważnych ofert

liczba punktów w kryterium cena  =       -----------------------------------------------------------          x 60

cena brutto oferty badanej

- w kryterium okres gwarancji:

Podczas oceny ofert Zamawiający w celu przyznania punktów rozpatrywać będzie okres gwarancji jakości zaoferowany przez Wykonawcę w formularzu oferty.

Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę musi zostać podany w pełnych miesiącach. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie może przekroczyć 60 miesięcy, dla ofert z dłuższym okresem gwarancji niż 60 miesięcy przyjmowany będzie dla oceny ofert okres gwarancji równy 60 miesięcy. W przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę terminu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy Zamawiający odrzuci ofertę.

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma 40 pkt., natomiast pozostałe oferty będą obliczone wg następującego wzoru:

okres gwarancji oferty badanej

liczba punktów w kryterium gwarancja jakości =	       ----------------------------------------------  x 40

60 miesięcy (najdłuższy okres gwarancji)

- obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu matematycznych reguł zaokrąglania liczb.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów.

- Oferowane wartości poszczególnych kryteriów oceny ofert należy wskazać w formularzu oferty.

- Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w taki sposób, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

Rozdział XVIII. Informacje o formalnościach, jakie muszą być dopełnione po wyborze oferty                  w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców uczestniczących w postępowaniu oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej w https://bipgronowo.warmia.mazury.pl/ ww.bip.gminagronowo.pl w zakładce:  zamówienia publiczne.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w SWZ.

- Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 27 do SWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie zawarta po:

- przedłożeniu dokumentów potwierdzających umocowanie osób reprezentujących Wykonawcę do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty,

- dostarczeniu kopii umowy regulującą współpracę Wykonawców w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

- Nie dokonanie formalności wskazanych w ust. 5 przez wybranego Wykonawcę będzie potraktowane przez Zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego                         z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać wyboru spośród ofert pozostałych Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

Rozdział XIX. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1, jeżeli Zamawiający je przewiduje

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawców z postępowania na mocy przesłanek, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.

Rozdział XX. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający je przewiduje

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale  XV i XIX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

- zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej                              dwie roboty budowlane polegające na  budowie lub/i przebudowie lub/i nadbudowie lub/i rozbudowie lub/i remoncie budynku w której realizowane były roboty związane                         z ociepleniem dachu, ociepleniem ścian zewnętrznych, montażem stolarki okiennej, wykonaniem lub wymianą instalacji grzewczej z których co najmniej jedna  o wartości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł brutto wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane,                              a jeżeli Wykonawca  z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

- wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej                              dwie usługi projektowe polegające na  budowie lub/i przebudowie lub/i nadbudowie lub/i rozbudowie lub/i remoncie budynku, w której realizowane były roboty związane z ociepleniem dachu, ociepleniem ścian zewnętrznych, montażem stolarki okiennej, wykonaniem lub wymianą instalacji grzewczej, z których co najmniej jedna obejmowała projekt termomodernizacji budynku o funkcji edukacyjnej, który został wyposażony w  powietrzną gazową pompę ciepła o wartości inwestycji nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł brutto wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca  z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

- dysponuje lub będzie dysponował minimum po jednej osobie (skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia) na każde z wymienione poniżej stanowisko:

- Projektant branży budowlanej posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane. Wskazana osoba powinna posiadać minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie opracowania dokumentacji projektowej w branży konstrukcyjno-budowlanej  liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania. Wskazana osoba powinna posiadać aktualny wpis do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa;

- Projektant branży sanitarnej posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane oraz minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu w ww. specjalności liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania. Wskazana osoba powinna posiadać aktualny wpis do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa;

- Projektant branży elektrycznej posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane oraz minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu w danej specjalności liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania. Wskazana osoba powinna posiadać aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa;

- Kierownik robót budowlanych posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane oraz minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień), jako kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru w ww. specjalności. Wskazana osoba powinna posiadać aktualny wpis do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa;

- Kierownik robót sanitarnych posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane oraz minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe, jako kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru w ww. specjalności. Wskazana osoba powinna posiadać aktualny wpis do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa;

- Kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane oraz minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe, jako kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru w ww. specjalności. Wskazana osoba powinna posiadać aktualny wpis do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

UWAGA

- Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji w ramach posiadanych uprawnień.

- W przypadku osób, które nabyły uprawniania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 2994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015r.                        o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonawców zostanie dokonana                                  w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego                       w niniejszym postępowaniu.

UWAGA:

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                                        w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli podmioty te wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę  spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostepniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału                            w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Wykonawca nie może, po upływie terminu do składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on                           w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

Rozdział XXI. Informacje o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli Zamawiający będzie wymagał ich złożenia

- Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawców wraz z ofertą:

- oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego;

Uwaga:

- Treść i zakres wymaganego oświadczenia Zamawiający przekazuje na załączniku nr 21 do SWZ.

- Przedmiotowe oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie udziału w postepowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępując wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, przedmiotowe oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z przedmiotowym oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu,                              w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

- kosztorys ofertowy dla poszczególnych zadań (pełni rolę informacyjną dla Zamawiającego wyłącznie w celach pomocniczych do określenia wartości poszczególnych elementów robót),

- Dowód wniesienia wadium,

- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.

Uwaga:

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Zobowiązanie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 23 do SWZ.

- oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane, usługi, dostawy  wykonują poszczególni Wykonawcy  - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna)

Uwaga:

- oświadczenie należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 22 do SWZ,

- oświadczenie składają wyłącznie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,

- Pełnomocnictwo, jeżeli ofertę składa pełnomocnik.

- Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia                        w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż  5 dni od dnia wezwania niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych,  zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp:

- Wykaz robót budowlanych wykonanych w sposób należyty nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej  dwie roboty budowlane polegające na  budowie lub/i przebudowie lub/i nadbudowie lub/i rozbudowie lub/i remoncie budynku w której realizowane były roboty związane  z ociepleniem dachu, ociepleniem ścian zewnętrznych, montażem stolarki okiennej, wykonaniem lub wymianą instalacji grzewczej z których co najmniej jedna  o wartości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł brutto wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca  z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

UWAGA:

- dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdziale XX ust. 2 pkt 4a) SWZ,

- wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 24 do SWZ – wykaz robót budowlanych,

- jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych,                         w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył,

- wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień odbiory tych robót, podając datę i kurs,

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku określonego Rozdziale XX ust. 2 pkt 4a) SWZ.

- Wykaz usług wykonanych należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie usługi projektowe polegające na  budowie lub/i przebudowie lub/i nadbudowie lub/i rozbudowie lub/i remoncie budynku, w której realizowane były roboty związane                                 z ociepleniem dachu, ociepleniem ścian zewnętrznych, montażem stolarki okiennej, wykonaniem lub wymianą instalacji grzewczej, z których co najmniej jedna obejmowała projekt termomodernizacji budynku o funkcji edukacyjnej, który został wyposażony w  powietrzną gazową pompę ciepła o wartości inwestycji nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł brutto wraz                           z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca  z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

UWAGA:

- dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdziale XX ust. 2 pkt 4b) SWZ,

- wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 25 do SWZ – wykaz usług,

- jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył,

- wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień odbiory tych robót, podając datę i kurs,

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku określonego Rozdziale XX ust. 2 pkt 4b) SWZ.

- wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,                      w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontroli jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

UWAGA:

- dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdziale XX ust. 2 pkt 4c) SWZ,

- w wykazie osób dla wszystkich wskazanych osób należy podać rodzaj i zakres posiadanych uprawnień, numer uprawnień i liczbę lat doświadczenia jako projektant, kierownik budowy lub robót licząc od daty uzyskania uprawnień.

- wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 26 do SWZ – wykaz osób,

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww dokument Wykonawcy składają wspólnie.

- Ogólne informacje:

- Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Oświadczenie i dokumenty,  o którym mowa w niniejszym Rozdziale w ust. 1, 2  i 3  SWZ sporządza się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Forma elektroniczna to postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem                         w postaci papierowej.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.

- Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez upoważnione podmioty, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez upoważnione podmioty zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania  z dokumentem w postaci papierowej.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje w przypadku:

- podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą,

- oświadczenie, którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostepniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.

- Szczegółowe wymagania zawiera rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej                            w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

- Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość                        i aktualność.

- Zamawiający na podstawie art. 128 ustawy Pzp  wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub dokumenty te są niekompletne lub zawierają błędy, do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Rozdział XXII.  Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części z uwagi na fakt, iż zamówienie jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”, a warunkiem uzyskania dofinansowania jest udzielenie zamówienia na każde zadanie objęte postępowaniem. W przypadku gdy Zamawiający nie udzieli zamówienia chociażby na jedno zadanie objęte postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest to równoznaczne z nie przyznaniem środków publicznych na realizacje całego zamówienia.

Brak podziału zamówienia na części nie ogranicza konkurencji, gdyż Zamawiający  dopuszcza                          w ramach niniejszego zamówienia podwykonawstwo, ponadto Wykonawcy mogą także wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.

Dodatkowo należy stwierdzić, iż podział zamówienia na mniejsze części mógłby spowodować brak zainteresowania przedmiotowym postępowaniem wśród potencjalnych Wykonawców, którzy z przyczyn ekonomicznych (uzyskania wyższego wynagrodzenia), chętniej składają oferty na realizacją zamówień o wyższej wartości.

Rozdział XXIII. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty                             w większej niż maksymalna liczba części

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Rozdział XXIV.  Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

Rozdział XXV. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,                                              w okolicznościach, o których mowa w art. 95

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił na  podstawie umowy o pracę osoby biorące bezpośredni udział w zamówieniu, tj. pracowników fizycznych bezpośrednio wykonujących roboty budowlane oraz inne czynności niezbędne do wykonania zamówienia (prace ogólnobudowlane, rozbiórkowe, ziemne, roboty budowlane porządkowe).

- Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób pełniących samodzielnie funkcje w budownictwie lub osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, w tym projektantów, kierownika budowy, kierowników robót.

- Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę  wszystkich osób wykonujące czynności wskazane w ust. 1, które wykonują pracę w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

- W celu weryfikacji zatrudnienia, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy                          o pracę, osób wykonujący wskazane w ust. 1 czynności w zakresie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie krótszym niż 5 dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu jeden ze wskazanych poniżej dowodów:

- oświadczenie zatrudnionego pracownika,

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę wykonującego czynność, którego dotyczy wezwanie Zamawiającego.

- poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika

- zawierających informację, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- Za niedopełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy oraz za nie przedłożenie na wezwanie Zamawiającego dowodów zatrudnienia ww osób Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości określonej w załączonym do SWZ projekcje umowy.

Rozdział XXVI. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2, jeżeli Zamawiający przewiduje takie wymagania

Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

Rozdział XXVII. Informacje o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenia zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94, jeżeli Zamawiający przewiduje takie wymagania

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

Rozdział XXVIII. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwotę, jeżeli Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium

- Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia  wadium  w wysokości: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

- Wadium wnosi się przed upływem terminu do składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2                  i 3 oraz art. 98 ust. 2 ustawy Pzp.

- Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

- Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach (art. 97 ust. 7 ustawy Pzp):

- pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr PBS Kwidzyn O/Gronowo Elbląskie 15 8300 0009 0091 2055 2000 0030,  z oznaczeniem „Wadium  - Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła gminnej infrastruktury socjalno-społeczno-kulturalno-edukacyjnej w gminie Gronowo Elbląskie”

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Jeżeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci  elektronicznej.

Plik (oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej) należy złożyć wraz z ofertą za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku ” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

- Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji muszą spełniać co najmniej poniższe wymagania:

- musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp.

- z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,

- powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,

- termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert),

- w treści poręczenia lub gwarancji powinno znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania,

- beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Gmina Gronowo Elbląskie,

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręcznie lub gwarancja obejmowała swą treścią                                     (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).

- Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 98 ustawy Pzp.

- Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

Rozdział XXIX. Informacje  o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje udzielenie takich zamówień.

Rozdział XXX. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa  w art. 131 ust. 2, jeżeli Zamawiający przewiduje możliwość albo złożenie oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów

Zaleca się, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej obiektów objętych zamówieniem i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy                         i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej leży po stronie Wykonawcy.

Rozdział XXXI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Rozdział XXXII. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postepowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Rozdział XXXIII. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.

Rozdział XXXIV. Maksymalną liczbę Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje żadnych wymagań w tym zakresie.

Rozdział XXXV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej  oferty                                              z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230, jeżeli Zamawiający przewiduje akcję elektroniczną

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Rozdział XXXVI. Wymóg lub możliwość złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93

Zamawiający nie przewiduje żadnych wymagań w tym zakresie.

Rozdział XXXVII. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający je przewiduje

- Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2,5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w:

- pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr PBS Kwidzyn O/Gronowo Elbląskie 15 8300 0009 0091 2055 2000 0030,  z oznaczeniem zabezpieczenie należytego wykonania umowy  "Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła gminnej infrastruktury socjalno-społeczno-kulturalno-edukacyjnej w gminie Gronowo Elbląskie ”

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,                            z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

- Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniądzu należy zdeponować w sekretariacie Urzędu Gminy Gronowo Elbląskie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w art. 453 ustawy Pzp.

- Pozostałe informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawiera projekt umowy  załącznik nr 27 do SWZ.

- W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, treści tych gwarancji muszą zawierać następujące elementy:

- nazwę Wykonawcy i jego siedzibę,

- nazwę Zamawiającego,

- nazwę gwaranta lub poręczyciela,

- określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją,

- sformułować zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy wykonawca:

- nie wykonał przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z umowy,

- wykonał przedmiot zamówienia objęty umową z nienależytą starannością,

- terminy ważności zabezpieczenia gwarantujących wypłatę zgodnie z terminami zwrotu zabezpieczenia.

- Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych przypadków Zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie będzie zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności, jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji. Dopuszczalnym żądaniem gwaranta może być dokument potwierdzający, że osoba, która podpisała wezwanie do zapłaty                w imieniu beneficjenta, upoważniona jest do jego reprezentowania lub przesłanie wezwania do zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta.

- Dokumentami uzasadniającymi żądanie roszczeń mogą być ponadto:

- wykaz niewykonanych lub nienależycie wykonanych elementów stanowiących przedmiot umowy,

- kopia pisma/pism wzywających Wykonawcę do należytego wykonania przedmiotu umowy,

- oświadczenie zamawiającego, że pomimo skierowanych pism, wykonawca nie wykonał należycie przedmiotu umowy.

- Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków przez Zamawiającego lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XXXVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

- Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia  oraz dokumentów zamówienia przysługuje również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Zgodnie z art. 513 ustawy Pzp odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy,

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie umowy.

- zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo, że Zamawiający był do tego zobowiązany.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej .

- Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo                     w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Odwołanie w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, wnosi się                   w terminie:

- 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

- 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a).

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie w przypadkach innych niż ust. 6 i 7 w przypadkach zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w których powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania,

- miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postepowania.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- Skargę wnosi się do Sadu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

- Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

Rozdział XXXIX. Informacje uzupełniające

- OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gronowo Elbląskie z siedzibą przy ul. Łączności 3, 82-335 Gronowo Elbląskie, reprezentowana przez Wójta Gminy Gronowo Elbląskie.

- Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych kontakt:  Pani Katarzyna Jankowska, kontakt: listownie na adres: ul. Łączności 3, 82-335 Gronowo Elbląskie, e-mail: katarzynajankowska.iod@wp.pl.

- Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym  z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZRGo.271.3.2022 na "Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła gminnej infrastruktury socjalno-społeczno-kulturalno-edukacyjnej w gminie Gronowo Elbląskie” prowadzonym w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy Pzp,

- Pani/Pan dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, szczególności odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp

- Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;            - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania                     o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z  ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.                     Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym                              z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający dodatkowo informuje, że:

- Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem                                             w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO,                                 w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

- Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

- WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW:

- Program Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) dla zadania nr 1– załącznik nr 1 do SWZ,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zwanej dalej STWiOR dla zadania nr 1 – załącznik nr 2 do SWZ.

- Program Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) dla zadania nr 2– załącznik nr 3 do SWZ,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zwanej dalej STWiOR dla zadania nr 2 – załącznik nr 4 do SWZ.

- Projekt budowlany, branża elektryczna – instalacja fotowoltaiczna dla zadania nr 2 – załącznik nr 5 do SWZ

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych, branża elektryczna – instalacja fotowoltaiczna dla zadania nr 2 – załącznik nr 6 do SWZ.

- Przedmiar robót branża elektryczna – instalacja fotowoltaiczna dla zadania  2 – załącznik nr 7 do SWZ,

- Programie Funkcjonalno-użytkowym (PFU) dla zadania nr 3 – załącznik nr 8 do SWZ,

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru Robót Budowlanych dla zadania nr 3 – załącznik nr 9 do SWZ.

- Projekt budowlany, branża elektryczna – instalacja fotowoltaiczna dla zadania nr 4 – załącznik nr 10 do SWZ,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych, branża elektryczna – instalacja fotowoltaiczna dla zadania nr 4– załącznik nr 11 do SWZ.

- Projekt budowlany, branża sanitarna dla zadania nr 4- załącznik nr  12 do SWZ,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych, branża sanitarna dla zadania nr 4 – załącznik nr 13 do SWZ.

- Przedmiar robót branża elektryczna – instalacja fotowoltaiczna dla zadania nr 4– załącznik nr 14 do SWZ,

- Przedmiar robót branża sanitarna dla zadania nr 4 – załącznik nr 15 do SWZ,

- Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) dla zadania nr 5 – załącznik nr 16 do SWZ,

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru Robót Budowlanych dla zadania nr 5 – załącznik nr 17 do SWZ.

- Programie Funkcjonalno-użytkowym (PFU) dla zadania nr 6 – załącznik nr 18 do SWZ

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru Robót Budowlanych dla zadania nr 6 – załącznik nr 19 do SWZ

- Formularz oferty załącznik nr 20 do SWZ

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 21 do SWZ.

- Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – załącznik nr 22 do SWZ.

- Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów  – załącznik nr 23 do SWZ.

- Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków wiedzy                        i doświadczenia – załącznik nr 24 do SWZ.

- Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków wiedzy                                             i doświadczenia – załącznik nr 25 do SWZ.

- Wykaz osób - załącznik nr 26 do SWZ.

- Projekt umowy - załącznik nr 27 do SWZ.

Załącznik nr 20 do SWZ

Zamawiający:

Gmina Gronowo Elbląskie

FORMULARZ  OFERTY

Zamówienie klasyczne o wartości mniejszej niż progi unijne, realizowane w trybie podstawowym                        art. 275 pkt 1 ustawy Pzp  "Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła gminnej infrastruktury socjalno-społeczno-kulturalno-edukacyjnej w gminie Gronowo Elbląskie”

Wykonawca / Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

/W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wpisać wszystkich Wykonawców/

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Adres: ...................................................................................................................................................................

e-mail ……………………………………………………………………………………………

NIP …………................                  	REGON ……………                         Nr tel. ………………………

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Wykonawcy na ePUAP: ………………………………..

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentowania)

DANE PELNOMOCNIKA, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy Pzp

/w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres: ..........…………………………………………………………………………………………………………………….

e-mail ……………………………………………………………………………………………

Nr tel. ………………………

mikroprzedsiębiorca

mały przedsiębiorca

średni przedsiębiorca

jednoosobowa działalność gospodarcza

osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

inny rodzaj

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym przez Zamawiającego

w specyfikacji warunków zamówienia, za cenę ryczałtową:

w kwocie brutto: ………………………..zł (słownie: ..............................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………...zł),

tj.: za cenę netto: ………………………………………..zł

+ VAT ….% tj. ……………………. zł

w tym:

- Budynek Szkolno-Przedszkolny, ul. Elbląska 4, 82-335 Gronowo Elbląskie kwota ………………………………….. zł brutto, tj. cena netto ……………….. zł + podatek VAT ……%, tj. ………………….zł,

- Kompleks Biblioteczno-Szkolny, ul. Osiedlowa 6, 82-335 Gronowo Elbląskie kwota ………………………………….. zł brutto, tj. cena netto ……………….. zł + podatek VAT ……%, tj. ………………….zł

- Zespół Szkól w Jegłowniku, Jegłownik, ul. Malborska 43, 82-335 Gronowo Elbląskie kwota ………………………………….. zł brutto, tj. cena netto ……………….. zł + podatek VAT ……%, tj. ………………….zł,

- Budynek Urzędu Gminy, ul. Łączności 3, 82-335 Gronowo Elbląskie kwota ………………………………….. zł brutto, tj. cena netto ……………….. zł + podatek VAT ……%, tj. ………………….zł,

- Świetlica Wiejska, Jasionno 1, 82-335 Gronowo Elbląskie kwota ………………………………….. zł brutto, tj. cena netto ……………….. zł + podatek VAT ……%, tj. ………………….zł,

- Świetlica wiejska oraz strażnica OSP, Fiszewo 12A, 82-335 Gronowo Elbląskie kwota ………………………………….. zł brutto, tj. cena netto ……………….. zł + podatek VAT ……%, tj. ………………….zł

- Oświadczamy, że wyżej podana cena obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia opisanego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia: …….. m-cy gwarancji co do jakości wykonanych robót, liczonej od dnia odbiory końcowego robót objętych przedmiotem zamówienia, na warunkach określonych w projekcie Umowy. (Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie może przekroczyć 60 miesięcy. W przypadku nie wybrania przez Wykonawcę oferowanego terminu gwarancji jakości Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji jakości tj. 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót).

- Termin wykonania i zapłata za realizację przedmiotu zamówienia odbędzie się na warunkach określonych w projekcie umowy.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do upływu wskazanego w Specyfikacji Warunków Zamówienia tj. do dnia 02.06.2022r.

- Wadium zostało wniesione w formie ……………………………,  zwrot wadium należy dokonać na kontu ……………………………………………………………………………………………

- Oświadczam, że zgodnie z dyspozycją art. 95 ustawy Pzp do zatrudnienia pracowników fizycznych bezpośrednio wykonujących roboty budowlane oraz inne czynności niezbędne do wykonania zamówienia (prace ogólnobudowlane, rozbiórkowe, ziemne, roboty budowlane porządkowe).

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia przedmiotowej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy (zaznaczyć właściwe*):

że nie przewidujemy powierzenia Podwykonawcom części zamówienia*,

że zamierzamy powierzyć Podwykonawcom wykonanie następujące części zamówienia*,

| Lp. | Nazwa części zamówienia | Nazwa Podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

- Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp informuję, że wybór oferty(zaznaczyć właściwe*):

nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć*,

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego następujących                      towarów/usług*:

| Nazwa towaru/usług | Wartość bez kwoty podatku od towarów i usług | Stawka podatku % |
| --- | --- | --- |

- Oświadczamy, że następujące dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.                             w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Uwaga: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych                                w niniejszej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U.               z 2019 r. poz. 1781).

- Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego przedstawiamy w załączeniu wymagane oświadczenia                         i dokumenty wymienione w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………, dnia …………….

* odpowiednie zaznaczyć

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do podpisu w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 21 do SWZ

Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego

Zamawiający:

Gmina Gronowo Elbląskie

Wykonawca:

…………………………………………..

…………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy)

reprezentowany przez:

……………………………………………………..

…………………………………………………….

(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentowania)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp w trybie podstawowym "Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła gminnej infrastruktury socjalno-społeczno-kulturalno-edukacyjnej w gminie Gronowo Elbląskie”

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE   O  NIEPODLEGANIU  WYKLUCZENIU

OŚWIADCZENIA  DOTYCZĄCE  PRZESŁANEK  WYKLUCANIA  Z  POSTĘPOWANIA:

(wypełnia Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby)

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

………………., dnia …………….

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …….. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww okolicznością, na podstawie art.110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………., dnia …………….

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

WYPEŁNIA  WYKONAWCA:

Oświadczam, że

spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale XX SWZ – dotyczy Wykonawcy samodzielnie spełniającego warunki udziału.

spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale XX SWZ                 w następującym zakresie: …………………………………………………… (wskazać w jakim zakresie Wykonawca samodzielnie wykazuje spełnienie warunków udziału)  – dotyczy Wykonawcy polegającego na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

………………., dnia …………….

WYPEŁNIA KAŻDY Z WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego                               w Rozdziale XX SWZ w następującym zakresie: ……………………………………………………. (wskazać w jakim zakresie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się wskazuje spełnienie warunków udziału)

………………., dnia …………….

.

WYPEŁNIA  PODMIOT  UDOSTĘPNIAJĄCY  ZASOBY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego                                 w Rozdziale XX SWZ w następującym zakresie: ……………………………………………………………… (wskazać w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby wskazuje spełnienie warunków udziału)

………………., dnia …………….

OŚWIADCZENIE  DOTYCZACE  PODANYCH  INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne                       z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………., dnia …………….

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do podpisu w imieniu Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie/ Podmiot udostepniający zasoby

Załącznik nr 22 do SWZ

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp z którego wynika, które roboty budowlane, usługi, dostawy wykonują poszczególni Wykonawcy

Zamawiający:

Gmina Gronowo Elbląskie

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres Wykonawców

Wspólnie ubiegających się o udzielenie

Zamówienia)

reprezentowany przez:

……………………………………………………..

…………………………………………………….

(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentowania)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Termomodernizacja wraz                              z wymianą źródeł ciepła gminnej infrastruktury socjalno-społeczno-kulturalno-edukacyjnej                        w gminie Gronowo Elbląskie”

oświadczamy, które roboty budowlane, usługi wykonują poszczególni Wykonawcy:

| Lp. | Rozdaj robót budowlanych, usługi, dostawy | Nazwa i adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

.................................., dnia ............................... r.

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do podpisu w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 23 do SWZ

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY DO ODDANIA WYKONAWCY DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY REALIZACJJ ZAMÓWIENIA

(wypełniać tylko w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów)

Oświadczam, iż:

……………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby)

oddaje do dyspozycji: ………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy, któremu podmiot oddaje do dyspozycji zasoby)

niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia

"Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła gminnej infrastruktury                                               socjalno-społeczno-kulturalno-edukacyjnej w gminie Gronowo Elbląskie”

prowadzonego przez:  Gminę Gronowo Elbląskie.

- Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego  zasoby:

…………………………………………………………………………………………………………..…….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowalne lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………. dnia …………….

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do podpisu w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 24 do SWZ

Zamawiający:

Gmina Gronowo Elbląskie

Wykonawca:

…………………………………………..

…………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy)

reprezentowany przez:

……………………………………………………..

…………………………………………………….

(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentowania)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Termomodernizacja wraz                             z wymianą źródeł ciepła gminnej infrastruktury socjalno-społeczno-kulturalno-edukacyjnej                        w gminie Gronowo Elbląskie” prowadzonego przez Gminę Gronowo Elbląskie przedkładam zgodnie z wymogami zawartymi w Rozdziale XX Specyfikacji Warunków Zamówienia:

WYKAZ  ROBÓT  BUDOWLANYCH

wykonanych w sposób należyty nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej  dwie roboty budowlane polegające na  budowie lub/i przebudowie lub/i nadbudowie lub/i rozbudowie lub/i remoncie budynku w której realizowane były roboty związane  z ociepleniem dachu, ociepleniem ścian zewnętrznych, montażem stolarki okiennej, wykonaniem lub wymianą instalacji grzewczej z których co najmniej jedna  o wartości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł brutto wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca  z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

| Lp. | Przedmiot zamówienia (rodzaj roboty) | Wartość robót brutto (PLN) | Data wykonania (dzień, miesiąc, rok) | Miejsce wykonania i podmioty na rzecz, których roboty zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- |

……………………………………..., dnia ………………

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do podpisu w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 25 do SWZ

Zamawiający:

Gmina Gronowo Elbląskie

Wykonawca:

…………………………………………..

…………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy)

reprezentowany przez:

……………………………………………………..

…………………………………………………….

(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentowania)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Termomodernizacja wraz                             z wymianą źródeł ciepła gminnej infrastruktury socjalno-społeczno-kulturalno-edukacyjnej                        w gminie Gronowo Elbląskie” prowadzonego przez Gminę Gronowo Elbląskie przedkładam zgodnie z wymogami zawartymi w Rozdziale XX Specyfikacji Warunków Zamówienia:

WYKAZ  USŁUG

wykonanych należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie usługi projektowe polegające na  budowie lub/i przebudowie lub/i nadbudowie lub/i rozbudowie lub/i remoncie budynku,   w której realizowane były roboty związane z ociepleniem dachu, ociepleniem ścian zewnętrznych, montażem stolarki okiennej, wykonaniem lub wymianą instalacji grzewczej, z których co najmniej jedna obejmowała projekt termomodernizacji budynku o funkcji edukacyjnej, który został wyposażony                          w  powietrzną gazową pompę ciepła o wartości inwestycji nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł brutto wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca  z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

| Lp. | Przedmiot zamówienia (rodzaj roboty) | Wartość robót brutto (PLN) | Data wykonania (dzień, miesiąc, rok) | Miejsce wykonania i podmioty na rzecz, których roboty zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- |

……………………………………..., dnia ………………

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do podpisu w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 26 do SWZ

Zamawiający:

Gmina Gronowo Elbląskie

Wykonawca:

…………………………………………..

…………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy)

reprezentowany przez:

……………………………………………………..

…………………………………………………….

(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentowania)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Termomodernizacja wraz                               z wymianą źródeł ciepła gminnej infrastruktury socjalno-społeczno-kulturalno-edukacyjnej                      w gminie Gronowo Elbląskie” prowadzonego przez Gminę Gronowo Elbląskie przedkładam zgodnie z wymogami zawartymi  w Rozdziale XX Specyfikacji Warunków Zamówienia:

WYKAZ  OSÓB

| Lp. | Zakres wykonywanych czynności | Imię i nazwisko | Informacja na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego | Podstawa dysponowania wskazanymi osobami* (m.in. umowa o pracę, umowa zlecenie, itp.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projektant branży budowlanej posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane. Wskazana osoba powinna posiadać minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie opracowania dokumentacji projektowej w branży konstrukcyjno-budowlanej liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania. Wskazana osoba powinna posiadać aktualny wpis do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa; |  |  |  |
| 2 | Projektant branży sanitarnej posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane oraz minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu w ww. specjalności liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania. Wskazana osoba powinna posiadać aktualny wpis do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa; |  |  |  |
| 3 | Projektant branży elektrycznej posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane oraz minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu w danej specjalności liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania. Wskazana osoba powinna posiadać aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa; |  |  |  |
| 4 | Kierownik robót budowlanych posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane oraz minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień), jako kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru w ww. specjalności |  |  |  |
| 5 | Kierownik robót sanitarnych posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane oraz minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe, jako kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru w ww. specjalności. Wskazana osoba powinna posiadać aktualny wpis do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa |  |  |  |
| 6 | Kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane oraz minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe, jako kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru w ww. specjalności. Wskazana osoba powinna posiadać aktualny wpis do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa |  |  |  |

Jednocześnie oświadczam, że  ww. osoby posiadają niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego postępowania uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do  Izby Inżynierów Budownictwa.

…………………………., dnia …………………

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do podpisu w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 27 do SWZ

P R O J E K T       U M O W Y   NR   ZRGo – ZPTP  – … / 2022

zawarta w dniu ...........…………………………………….. pomiędzy Gminą Gronowo Elbląskie,                             ul. Łączności 3, 82-335 Gronowo Elbląskie, NIP 578-298-29-29, reprezentowaną przez Wójta Gminy – Marcina Ślęzak, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Natalii Kadamus, zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a

....................................………………… z siedzibą ………………………………; NIP ………………………………..…,

reprezentowanym przez:

..................................................................................................................................................................,

zwaną/ym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

W wyniku postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji,                              tj. zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.                           z 2021r. ,poz. 1129 ze zm.), dalej zwanej: ustawa Pzp), została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem  zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła gminnej infrastruktury socjalno-społeczno-kulturalno-edukacyjnej                            w gminie Gronowo Elbląskie”  w formie „zaprojektuj i wybuduj” w oparciu o załączone Programy Funkcjonalno-Użytkowe zwane dalej PFU, dokumentację projektową oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zwanej dalej STWiORB.

- Przedmiot zamówienia jest współfinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu „Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje niżej podane zadania:

- Zadanie 1: Budynek Szkolno-Przedszkolny, ul. Elbląska 4, 82-335 Gronowo

- Zadanie 2: Kompleks Biblioteczno-Szkolny, ul. Osiedlowa 6, 82-335 Gronowo Elbląskie

- Zadanie 3: Zespół Szkól w Jegłowniku, Jegłownik, ul. Malborska 43, 82-335 Gronowo

- Zadanie 4:Budynek Urzędu Gminy

- Zadanie 5: Świetlica Wiejska, Jasionno 1, 82-335 Gronowo

- Zadanie 6; Świetlica wiejska oraz strażnica OSP, Fiszewo 12A, 82-335 Gronowo

- Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie z wiedza i doświadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyższej staranności.

§ 2

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje jest:

- Sporządzić harmonogram rzeczowo-finansowy robót dla realizacji poszczególnych etapów robót i przedłożyć Zamawiającemu w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy,

- Opracować niezbędną dokumentację budowlaną obejmującą wszystkie branże wraz z uzyskaniem warunków, decyzji oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę jeżeli jest wymagana dla wskazanych robót,

- Uzyskać akceptację Zamawiającego dla rozwiązań projektowych w poszczególnych fazach projektowania oraz ostatecznej wersji projektu,

- Opracować projekty wykonawcze obejmujące wszystkie konieczne branże wraz z uzyskaniem warunków i decyzji, zgodnie z załączonymi wymaganiami w Programie Funkcjonalno-Użytkowym sporządzić Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiary robót,

- Sporządzić przed rozpoczęciem robót plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie                            z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126) i niezwłocznie przekazać jeden egzemplarz planu „BIOZ” Zamawiającemu,

- Prowadzić dziennik budowy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy                           i Technologii z dnia 06 września 2021r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennika budowy, montażu, rozbiórki.

- Prowadzić wszystkie roboty związane z realizacją zadania w sposób bezpieczny zgodnie                               z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa                        i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401),

- Wykonać roboty przygotowawcze i budowlane w zakresie przedmiotu umowy oraz uzyskać ostateczną decyzję dopuszczającą do użytkowania jeżeli jest wymagana przepisami prawa,

- Uczestniczyć w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy,

- Uzyskać wszystkie uzgodnienia wymagane przepisami prawa, opinie i zatwierdzenia,

- Uzgodnić dokumentację przez rzeczoznawców ds.: przeciwpożarowych, sanitarno-higienicznych oraz BHP,

- Uzupełnić i poprawić dokumentację wg zaleceń jednostek uzgadniających i urzędów zatwierdzających,

- Zapewnić prowadzenie robót przez Kierownika Budowy posiadającego wymagane uprawnienia budowlane oraz wpis do właściwej izby samorządu zawodowego,

- Dokonać zgłoszenia  rozpoczęcia robót w imieniu Zamawiającego do Powiatowego Nadzoru Budowlanego,

- Zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć plac budowy, ponosić koszty zużycia wody, zrzutu ścieków, kosztów energii elektrycznej i ogrzewania dla potrzeb budowy,

- Usunąć wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,

- Utrzymywać plac budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpady, śmieci, urządzenia prowizoryczne, które nie są już potrzebne,

- Postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu ary. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach i ma obowiązek do zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadań odpadów zgodnie                          z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022r.,poz.699) i ustawą z dnia                  27 kwietnia 2001r, Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1973 ze zm.),

- przed rozpoczęciem robót:

- zabezpieczyć teren budowy,

- nadzorowanie mienie i ubezpieczyć budowę,

- prowadzić roboty zgodnie z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami, w tym Prawem budowlanym, zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym,

- po zakończeniu robót:

- opracować inwentaryzację powykonawczą, odbiorową i przekazać Zamawiającemu w 3 egz. w wersji papierowej i  2 egz. w wersji elektronicznej

- dokonać zgłoszenia zakończenia robót w imieniu Zamawiającego do Państwowej  Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

- uczestniczyć w odbiorach Państwowej  Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej,

- wykonać niezbędne próby, badania, uzgodnienia i pomiary w tym:

- pomiary, badania, niezbędne szkolenia pracowników,

- pełnić nadzór autorski,

- dostarczyć we własnym zakresie i na swój koszt potrzebne materiały i urządzenia do wykonania przedmiotu umowy,

- uzyskać ostateczna decyzję pozwolenia na użytkowanie.

- Wykonawca zobowiązany jest na etapie opracowania dokumentacji projektowej do roboczych konsultacji z Zamawiającym w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych i standardów,

- Do obowiązków Wykonawcy należy również:

- uczestniczenie w radach budowy z Zamawiającym, na których Wykonawca przedstawi sprawozdanie z postępem robót,

- zorganizowanie bezpiecznych warunków poruszania się i zabezpieczenie miejsca wykonania robót,

- przestrzeganie przy realizacji robót wszystkich warunków mi wymogów Zamawiającego,

- zgłoszenie zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających Inspektorowi nadzoru w terminie 3 dni od dnia ich zakończeniu,

- uzyskanie zezwoleń i innych wymaganych przepisami dokumentów niezbędnych do wykonania umowy,

- poniesienie wszelkich opłat związanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem budowy,

- dostarczenie przed odbiorem końcowym robót:

- tabelarycznego zestawienia urządzeń zawierających informacje dotyczącą urządzeń, ilości, opisana lokalizację montażu oraz cenę urządzeń, pozwalające na ewidencję środków trwałych przez Użytkownika,

- instrukcji obsługi urządzeń w języku polski,

- schemat instalacji , kart technicznych urządzeń wraz z wymaganiami konserwacyjnymi,

- kart gwarancyjnych urządzeń wraz z certyfikatami i zaświadczeniami wymaganymi przez Zamawiającego,

- Wykonawca obowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy opracować i przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo–Finansowy prac projektowych                                 i wszystkich planowanych do wykonania robót w rozbiciu na branże i rodzaje robót, termin ich wykonania oraz wartość zgodną z ofertą Wykonawcy i warunkami płatności Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizowania Harmonogramu.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

- Uzgodnienie dokumentacji,

- Przekazanie Wykonawcy placu budowy,

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- Dokonanie odbioru częściowego, odbioru końcowego,

- Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 4

Termin realizacji

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy do:

- Zadanie 1: Budynek Szkolno-Przedszkolny, ul. Elbląska 4, 82-335 Gronowo Elbląskie – 30.09.2024 r.

- Zadanie 2: Kompleks Biblioteczno-Szkolny, ul. Osiedlowa 6, 82-335 Gronowo Elbląskie – 30.04.2023 r.

- Zadanie 3: Zespół Szkól w Jegłowniku, Jegłownik, ul. Malborska 43, 82-335 Gronowo Elbląskie – 30.09.2024 r.

- Zadanie 4: Budynek Urzędu Gminy – 30.09.2023 r.

- Zadanie 5: Świetlica Wiejska, Jasionno 1, 82-335 Gronowo Elbląskie – 30.09.2024 r.

- Zadanie 6 Świetlica wiejska oraz strażnica OSP, Fiszewo 12A, 82-335 Gronowo Elbląskie – 30.09.2024 r.

§ 5

Klauzula zatrudnienia

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił na  podstawie umowy o pracę osoby biorące bezpośredni udział w zamówieniu, tj. pracowników fizycznych bezpośrednio wykonujących roboty budowlane oraz inne czynności niezbędne do wykonania zamówienia (prace ogólnobudowlane, rozbiórkowe, ziemne, roboty budowlane porządkowe).

- Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób pełniących samodzielnie funkcje w budownictwie lub osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, w tym projektantów, kierownika budowy, kierowników robót, geodety.

- Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę  wszystkich osób wykonujące czynności wskazane w ust. 1, które wykonują pracę w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

- W celu weryfikacji zatrudnienia, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy                          o pracę, osób wykonujący wskazane w ust. 1 czynności w zakresie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie krótszym niż 5 dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu jeden ze wskazanych poniżej dowodów:

- oświadczenie zatrudnionego pracownika,

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę wykonującego czynność, którego dotyczy wezwanie Zamawiającego,

- poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika

- zawierających informację, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy           o pracę, rodzaj umowy o pracę  i zakres obowiązków pracownika.

- Za niedopełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy          o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy oraz za nie przedłożenie na wezwanie Zamawiającego dowodów zatrudnienia ww osób Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości określonej w załączonym do SWZ pro umowy.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcje Pracy.

§ 6

Podwykonawcy

- Strony umowy ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę osobiście bądź z udziałem podwykonawców.

- Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia następującym Podwykonawcom:

- Nazwa Podwykonawcy: ..............................

zakres i opis powierzonej części zamówienia ............................................

- Nazwa Podwykonawcy: ..............................

zakres i opis powierzonej części zamówienia ...........................................

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych,                     o których mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu umowy i przekazania informacji na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.

- Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowania, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że:

- proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz

- brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego Podwykonawcy.

- Postanowienia dotyczące Podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego Podwykonawcy oraz umów zawieranych między Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą lub między dalszym podwykonawcami.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, a także dalszych Podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez Podwykonawcę i do ich koordynacji.

- W celu powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca zawiera umowę     o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę                                    o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy                      o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo może wnieść do niej pisemne zastrzeżenie. Jeżeli tego nie uczyni oznaczać to będzie akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia niesprzeczne                    z postanowieniami niniejszej umowy oraz będzie zawierać w szczególności:

- określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku gdy zamówienie publiczne zostało udzielone Wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie (konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta ze wszystkimi członkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich,

- zakres robót przewidzianych do wykonania,

- termin realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy,

- terminy i zasady dokonywania odbioru,

- wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że nie będzie ono wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego Wykonawcy od Zamawiającego (wynikającego z kosztorysu ofertowego i niniejszej umowy) oraz że rozliczenia za wykonane roboty przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę nie będą dłuższe niż 30 dni,

- wymóg zatrudnienia przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace określone w § 10 ust.1 umowy,  obowiązki w zakresie dokumentowania oraz sankcje                                        z tytułu niespełnienia tego wymogu.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiązek przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 10 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu, poświadczoną przez przedkładającego za zgodność z oryginałem, kopię zawartej umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie do 10 dni od doręczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo może zgłosić sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację umowy                            o podwykonawstwo.

- Zamawiający jest upoważniony do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy                                  o podwykonawstwo lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy:

- nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia,

- będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego świadczenia,

- będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego,

- nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane                            z dalszym Podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiającego,

- będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp  tj. postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.

- Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów umów                                       o podwykonawstwo jaki i zmianach umów o podwykonawstwo.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowalne  przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                                     o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy określonej w § 8 ust. 1. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów                                                  o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa
go do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Procedurę, o której mowa w ust, 17 i 18 niniejszej paragrafu, stosuje się również do wszystkich zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Wykonawca powierzając realizację robót Podwykonawcy, jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty, odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę                                          o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, na zasadach określonych w art. 465 ustawy Pzp.

§ 7

Nadzór nad realizacją

- Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją inwestycji ze strony Zamawiającego będą Łukasz Skrzypiński - Kierownik ZRGo, nr telefonu 55 2315613 wew. 39 oraz inspektorzy nadzoru. Osoby te będą odpowiedzialne za bieżące kontakty z Wykonawcą.

- Do nadzoru nad inwestycją zostaną ustanowieni inspektorzy nadzoru inwestycyjnego, którzy będą pełnić nadzór inwestorski w branżach: sanitarnej, elektrycznej, konstrukcyjno-budowalnej,                                  w zakresie zgodnym z ustawą Prawo budowlane i postanowieniami niniejszej umowy jak również umowy o pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

- Inspektorzy nadzoru będą odpowiedzialni za egzekwowanie od Wykonawcy terminowej realizacji budowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i umową zawartą pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

- Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność ustanowi: projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, projektant w specjalności instalacji sanitarnej, projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenegretycznych oraz innych specjalistów jeśli taka potrzeba będzie wynikała z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, a także kierownika budowy  i kierowników branżowych oraz innych specjalistów, jeśli będzie tego wymagał charakter realizacyjny robót budowlanych.

- Osobą upoważnioną do bieżących kontaktów w ramach realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest: ……………………….…………., nr telefonu …………………………………. .

- Wykonawca ustanowi Kierownika budowy w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia w osobie: ………………………………, nr telefonu …………………....

- Wykonawca zastosuje się do wszelkich poleceń i instrukcji Zamawiającego, w tym inspektorów nadzoru wszystkich branż, które są zgodne z prawem obowiązującym w Polsce. Polecenia                        i instrukcje Zamawiającego (w tym inspektorów nadzoru) będą miały charakter pisemny lub każdorazowo będą potwierdzane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie nie później nią termin odbioru końcowego robót.

§ 8

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ………. zł brutto (słownie: ………………………………., …../100),  tj. netto: ….. ………….. zł powiększony                 o należny podatek  VAT …………… zł,

z następującym podziałem:

- Budynek Szkolno-Przedszkolny, ul. Elbląska 4, 82-335 Gronowo Elbląskie kwota ………………………………….. zł brutto, tj. cena netto ……………….. zł + podatek VAT ……%, tj. ………………….zł,

- Kompleks Biblioteczno-Szkolny, ul. Osiedlowa 6, 82-335 Gronowo Elbląskie kwota ………………………………….. zł brutto, tj. cena netto ……………….. zł + podatek VAT ……%, tj. ………………….zł

- Zespół Szkól w Jegłowniku, Jegłownik, ul. Malborska 43, 82-335 Gronowo Elbląskie kwota ………………………………….. zł brutto, tj. cena netto ……………….. zł + podatek VAT ……%, tj. ………………….zł,

- Budynek Urzędy Gminy, ul. Łączności 3, 82-335 Gronowo Elbląskie kwota ………………………………….. zł brutto, tj. cena netto ……………….. zł + podatek VAT ……%, tj. ………………….zł,

- Świetlica Wiejska, Jasionno 1, 82-335 Gronowo Elbląskie kwota ………………………………….. zł brutto, tj. cena netto ……………….. zł + podatek VAT ……%, tj. ………………….zł,

- Świetlica wiejska oraz strażnica OSP, Fiszewo 12A, 82-335 Gronowo Elbląskie kwota ………………………………….. zł brutto, tj. cena netto ……………….. zł + podatek VAT ……%, tj. ………………….zł,

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i objęte niniejszą Umowa, na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji robót i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiarów lub kosztów prac, z zastrzeżeniem § 15 ust. 3 pkt 4 umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletność wyceny wynagrodzenia ryczałtowego.                    W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia określonego w dokumentacji i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

- Ewentualne roboty zamienne, zlecone w ramach zakresu przedmiotowego niniejszej umowy, zostaną rozliczone zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysem różnicowym, przy czym zmiana umowy w tym zakresie nie może spowodować przekroczenia wysokości wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż 35 dni od daty odbioru inwestycji przez Zamawiającego.

- Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w czterech płatnościach:

- Płatność 1 – 5% wartości brutto całego zadania,

- Płatność 2 – 5 % wartość brutto całego zadania,

- Płatność 4 – 45 % wartość brutto całego zadania,

- Płatność 5 – 45 % wartości brutto całego zadania.

Płatności będą dokonywane po wykonaniu i udokumentowaniu zakresu robót budowlanych                        (potwierdzonych przez Inspektorów Nadzoru i Zamawiającego) osiągających określony próg procentowy wskazany w danej płatności w odniesieniu do całości zadania inwestycyjnego.

- Zapłata za każdą fakturę będzie realizowana z terminem płatności nie przekraczającym 30 dni od daty złożenia do Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury VAT wraz z wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami rozliczeniowymi.

- Do każdej faktury Wykonawca załącza oświadczenie o samodzielnym wykonaniu robót budowlanych, za których wykonanie Wykonawca wystawił fakturę, a w przypadku wykonania robót budowlanych przy pomocy Podwykonawców i dalszych Podwykonawców: kopie faktury wystawionej przez Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców oraz oświadczenie Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców o otrzymaniu wymaganego wynagrodzenia oraz dowód potwierdzający dokonanie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

- W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę (konsorcjum) - rozliczenia będą dokonywane na podstawie faktury wystawionej przez Pełnomocnika Konsorcjum. Zamawiający nie wyraża zgody na oddzielne płatności dla poszczególnych partnerów konsorcjum. Partnerzy Konsorcjum powinni ustalić zasady wzajemnego rozliczenia się za wykonane roboty, w taki sposób, aby nie powstała konieczność odrębnej zapłaty dla poszczególnych partnerów.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 9 wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia, termin płatności określony w ust. 8 rozpoczyna bieg po złożeniu do Zamawiającego kompletu wymienionych w ust. 9 dokumentów

- Nieprawidłowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminów płatności, po dokonaniu jej korekty i dostarczeniu do Zamawiającego.

- Maksymalna suma wynagrodzeń przysługujących podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia ryczałtowego przysługującego Wykonawcy ze realizację przedmiotowego zadania, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowana przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożona Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub  usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 14, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenia, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14 Zamawiający informuje o terminie zgłoszenia uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność  się należy albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,                       o których mowa w ust. 14, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia                                  z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 9

Prawo autorskie

- Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu opracowanej w ramach niniejszej umowy dokumentacji, w tym dokumentacji projektowej przenosi na rzecz Zamawiającego w ramach wynagrodzenia w  § 8 ust. 1 umowy , autorskie prawo majątkowe do tej dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lipca 1994r. o prawie autorskim                              i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1062), a mianowicie:

- W zakresie utrwalania i zwielokrotnienia utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapis magnetyczny oraz techniką cyfrową,

- W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

- W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostepnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażenia zgody na rozporządzenie                                   i korzystanie z opracowań dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych zgodnie z ust. 1-2 następuje bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych.

- W przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia zakresu eksploatacji o pole niewymienione                    w umowie. Strony w odrębnej umowie dokonują przeniesienia praw majątkowych na niewymienione w niniejszej umowie pole eksploatacji. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu praw do eksploatacji na niewymienionych w umowie polach eksploatacji. Przeniesienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, nastąpi w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zapłata wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych.

§ 10

Odbiory

- Odbiór dokumentacji projektowej

- Wykonawca  w zakresie prac projektowych zobowiązuje się do wykonania  zgodnie z Programem Funkcjonalno–Użytkowym, zaleceniami Zamawiającego i wszystkimi wymaganiami przewidzianymi w umowie, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie  normami technicznymi obowiązującymi dla przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje do wykonania Dokumentacji Projektowej. Dokumentacja Projektowa ma być tak wykonana, aby umożliwiała realizację wykonania robót budowlanych.

- Komplet opracowanej dokumentacji ma zawierać w szczególności:

- Oświadczenie projektanta o zgodności wykonanego projektu z prawem budowlanym i innymi przepisami niezbędnymi dla wykonania dokumentacji projektowej,

- Projekt budowlany  - 4 egzemplarzy,

- Projekt wykonawczy -  4 egzemplarze,

- Komplet niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawozdań rozwiązań projektowych                                       z odpowiednimi instytucjami oraz z ZUDP,

- Kosztorys inwestorski - 4 egzemplarzy,

- Przedmiary robót - 2 egzemplarze,

- Wersje elektroniczną dokumentacji określonej w ust. 2 litera a-d – 4 egzemplarze,

- Ostateczna decyzja pozwolenia na budowę.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego dokumentacji będzie protokół odbioru dokumentacji projektowej, podpisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. Zamawiający dokona odbioru bez zastrzeżeń dokumentacji projektowej w terminie 5 dni od dnia jej otrzymania.

- W przypadku stwierdzenia, że dokumentacja projektowa została wykonana niezgodnie                             z postanowieniami umowy, wówczas Zamawiający odmówi przyjęcia dokumentacji projektowej do czasu usunięcia zgłoszonych zastrzeżeń (wad) i w takim przypadku za termin wykonania dokumentacji projektowej przez Wykonawcę, uznaje się termin w którym Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową zgodną z umową.

- Wykonawca wykona uzupełnienie lub poprawi dokumentację projektową na własny koszt                          i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Odbiór robót

- Strony przewidują odbiory etapami, odbiór końcowy i odbiór ostateczny (rozumie się jako przekazanie dokumentacji powykonawczej, przekazanie  urządzeń do eksploatowania).

- Z czynności odbioru częściowego każdego Etapu będzie spisany protokół. Protokół z odbioru częściowego podpisany przez strony będzie podstawą do wystawienia faktury VAT częściowej.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie lub mailem Zamawiającego z 5 dniowym wyprzedzeniem o gotowości do odbioru końcowego zadania.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru i rozpoczęcia odbiór końcowy w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora nadzoru gotowości do odbioru.

- Przy odbiorze końcowym Wykonawca skompletuje wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego i przedłoży Zamawiającemu:

- Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem oraz                                    z przepisami, a także o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,

- Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót,

- Dziennik budowy,

- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów,

- Protokoły z przeprowadzonych badań i sprawozdań oraz odbioru robót zanikających                            i ulegających zakryciu,

- Schematy techniczne instalacji,

- Tabelaryczne zestawienie urządzeń,

- Instrukcje obsługi urządzeń,

- Karty techniczne urządzeń wraz z wymaganiami konserwacyjnymi,

- Karty gwarancyjne urządzeń,

- Komplet dokumentów wymaganych prawem budowlanym,

- Dokumentacja powykonawcza – 3 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD w formie PDF,

- Prawomocna decyzja pozwolenia na użytkowanie

- Brak dokumentów wskazanych w ust. 5 skutkować będzie odmową odbioru robót.

- Z czynności odbioru robót, spisany będzie protokół zawierający wszelki dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia wad w toku odbioru częściowego części robót, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający odmówi odbioru częściowego robót jeżeli nie zostały wykonane roboty wynikające z przekazanej dokumentacji projektowej.

- Wykonawca po usunięciu wad zawiadamia Zamawiającego o gotowości do odbioru.

- Po zakończeniu robót Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego ostateczną decyzje pozwolenia na użytkowanie.

- Zamawiający odmówi odbioru końcowego jeżeli nie zostały wykonane wszystkie zlecone prace lub mają wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z umową.

- Wykonawca ma obowiązek zgłaszać do odbioru Inspektorowi nadzoru roboty zanikające                           i ulegające zakryciu, po którym nie jest możliwe odtworzenie faktycznego stanu ich wykonania.

- Termin odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu podlegających wpisowi do dziennika budowy wynosi 3 dni od daty zgłoszenia robót do odbioru. Stwierdzenie odbioru robót jest wpis Inspektora nadzoru do dziennika budowy.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość związanych z tym kosztów.

§ 11

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony uzgodniły, że Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ……………………..  w wysokości 2,5 % ceny brutto przedstawionej  w ofercie, co stanowi kwotę:……….. ………… zł.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

- Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest  Zamawiający.

- Koszt zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie trwania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie według następujących zasad:

- 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy                 w ciągu 30 dni licząc od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- pozostałe 30 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady  i gwarancji.

- W trakcje realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz                     z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

- W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy Wykonawca  najpóźniej w dniu zawarcia (podpisania przez Strony) aneksu do Umowy  zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy.

§ 12

Gwarancja, rękojmia

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres ................. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, na zasadach określonych                               w Kodeksie cywilnym.

- Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy jest równy okresowi udzielonej gwarancji.

- W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub usterki (ujawnione                  w okresie gwarancji lub rękojmi) w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia.

- W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 14 niniejszej umowy oraz/lub powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastępcze).

- W przypadku, gdy usunięcie wad lub usterek będzie trwało dłużej niż 7 dni, należy termin ten uzgodnić z Zamawiającym

- Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.

- W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy; zmianie osób reprezentujących Wykonawcę; złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości; wszczęciu postępowania upadłościowego; ogłoszenie swojej likwidacji; zawieszenie działalności.

- Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

§ 13

Odstąpienia od umowy

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca zobowiązana jest podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, że skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy tylko z ważnych podwodów. Ważny powód istnieje w szczególności, gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 30 dni od przekazania terenu budowy,

- Wykonawca przerwał realizację robót i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego, a przerwa trwa dłużej niż 30 dni,

- Wykonawca realizuje roboty, stanowiące przedmiot zamówienia w sposób niezgodny                                z umową, z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, z dokumentacją projektową i przepisami prawa budowlanego i pomimo wezwania nie nastąpiła poprawa ich wykonania,

- Wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, które w ocenie Zamawiającego może uniemożliwić prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

- W przypadku określonym w ust. 2 oraz ust. 3 nie powoduje obowiązku zapłaty kar umownych przez Zamawiającego określonych  w § 14 ust. 1 pkt 2.

- W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do następujących czynności:

- Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych robót,

- Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie Strona, po której leży przyczyna odstąpienia od umowy.

- Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały                         i konstrukcje stanowiące jego własność.

- Wykonawca zgłosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.

- Zamawiający jest zobowiązany do odbioru wykonanych robót.

- Strony wspólnie rozliczą koszty związane z odstąpieniem od umowy uwzględniając przyczyny odstąpienia.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, za uzasadnione                              i udokumentowane koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z odstąpieniem od Umowy oraz do zapłaty kosztów poniesionych przez Wykonawcę zamówień na materiały i urządzenia, które są dedykowane tylko i wyłącznie  do wykorzystania w przedmiotowej inwestycji.

- przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty podpisania przez Strony protokołu inwentaryzacji robót.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat w wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca udziela gwarancji                   i rękojmi na wykonany zakres robót objętych protokółem inwentaryzacyjnym wykonanych robót. Bieg terminu gwarancji i rękojmi zaczyna się z dniem podpisania protokołu inwentaryzacyjnego.

§ 14

Kary umowne

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne                                   z następujących tytułów:

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego bruttu, za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu określonego w § 4 – łączna maksymalna wysokość kar z tego tytułu nie może przekroczyć jednak 5 % łącznego wynagrodzenia brutto

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek w przedmiocie zamówienia, stwierdzonym przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wskazanego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek nie krótszego niż termin wskazany  w § 12. ust. 4,

- w każdym przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 2 000,00 zł,

- w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projekt jej zmiany                              w wysokości 2 000,00 zł  za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany,

- w każdym przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub jej zmiany,

- w każdym przypadku stwierdzenia niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 1  w wysokości po 1 600,00 zł za każdy stwierdzony przypadek nie zatrudnienia osób,

- w każdym przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 4                            w wysokości 500,00 zł.

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy                      w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto,

- odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego          w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto.

- Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto; kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn określonych w § 13 ust. 2 oraz ust. 3 niniejszej umowy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych.

- Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub bezpośrednio przez Wykonawcę na podstawie pisemnego skierowanego do Wykonawcy wezwania do zapłaty, w zależności od wyboru Zamawiającego na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego                            z wystawionej przez siebie faktury.

- Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki za nieterminową zapłatę faktury w wysokości ustawowej.

§ 15

Zmiana umowy

- Zmiany umowy mogą nastąpić z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie.

- Zmiany postanowień umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron i będzie wymagała formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności.

- Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy:

- w zakresie zamiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności jego przedłużenie o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej niż o okres trwania następujących okoliczności:

- z powodu wystąpienia sił wyższych, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności                                       w szczególności zagrażających bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi albo grożącym powstaniem szkody w mieniu (np.: przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof, warunki pogodowe znacznie odbiegające od normy, zdarzenia o charakterze regionalnym tj. powódź, podtopienia). Nie uważa się za czynniki zakłócające wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę,

- gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

- z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, w tym polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,

- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania  przez uprawnione organy lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówienia dodatkowego, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

- gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- w zakresie wykonania robót dodatkowych nieobjętych zmówieniem podstawowym, których wykonanie stało się konieczne do realizacji zamówienia podstawowego na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz gdy:

- zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,

- zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niezgodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

- wartość każdej zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia,

- zaistniałe przypadki wykonania robót dodatkowych muszą być każdorazowo uzgadniane                z Zamawiającym, w przeciwnym wypadku Wykonawcy nie przysługuje zapłata za wykonanie tych robót,

- Zamawiający udzieli na roboty dodatkowe i konieczne zamówienia przy zachowaniu tych samych norm, parametrów, standardów i składników do kosztorysowania jak w ofercie Wykonawcy.

- w zakresie podwykonawstwa:

- zmiana zakresu robót powierzonych Podwykonawcom,

- zmiana Podwykonawcy, pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego,

- zlecenie części robót Podwykonawcy, pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego,

- rezygnacja z Podwykonawcy,

- jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu  wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

- w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, która będzie powodować zmianę kwoty wynagrodzenia brutto określonego w umowie. Zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego części zamówienia. Zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową, a nową stawką podatku od towarów i usług  oraz podatku akcyzowego,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r.                                 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność. Obowiązek wskazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia,                   z zastrzeżeniem zapisów ust. 4 pkt. 7. Wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę, w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia (o kwotę różnicy między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w dniu złożenia oferty, a kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej wynikającej ze zmienionych przepisów, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej),

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia   w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność. Obowiązek wskazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do strony, która wystąpi                                 z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, z zastrzeżeniem zapisów ust. 4 pkt. 7. Wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę                                     w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie o różnicę między kosztami ponoszonymi przez Wykonawcę z tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne dotychczas i po zmianie przepisów,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,                                  o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych. Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia, z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność. Obowiązek wskazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, z zastrzeżeniem zapisów ust. 4 pkt. 7. Wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie o różnicę między kosztami ponoszonymi przez Wykonawcę z tytułu gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dotychczas i po zmianie.

- w zakresie zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, Strony mają prawo wystąpić z wnioskiem o zmianę wysokości wynagrodzenia umownego (waloryzacja). Zmiana wysokości wynagrodzenia umownego możliwa jest najwcześniej po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy i nie częściej niż raz na każde 12 miesięcy obowiązywania umowy, przy czym zmian te mogą być dokonane  z uwzględnieniem poniższych postanowień:

- Strona ma prawo wystąpić z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia umownego                                w przypadku, gdy średnioroczny: wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowych (zwany dalej także „wskaźnikiem„), obliczony na podstawie comiesięcznych „wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej” ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, wynosi więcej niż 3 %, w stosunku do poprzedniego roku obowiązywania umowy;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających, że koszty Wykonawcy związane z realizacja przedmiotu umowy będą wyższe co najmniej o tyle, ile wynosi „wskaźnik”;

- jeżeli Strona wykaże realny wpływ nowego „wskaźnika” na koszt wykonania przedmiotu umowy wówczas zmiana wynagrodzenia może nastąpić w stopniu nie przekraczającym wartość aktualnego „wskaźnika”;

- zmiana wynagrodzenia umownego odnosi się wyłącznie do części zamówienia odpowiadającej zakresowi, jaki pozostał do wykonania w ramach przedmiotu umowy (tj.  Wykonawca nie przystąpił do realizacji danego zakresu przedmiotu umowy);

- zmiana wynagrodzenia umownego następuje począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o waloryzację;

- zmiana wynagrodzenia umownego nie może nastąpić o więcej niż 5 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy;

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z powyższymi postanowieniami zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którymi zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy zawartej pomiędzy podwykonawcą i Wykonawcą są roboty budowlane lub usługi, a okres obowiązywania tej umowy przekracza 12 miesięcy,

- w zakresie osób odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy przedstawionych               w ofercie, w następujących przypadkach:

- śmierci, przewlekłej choroby lub innego zdarzenia losowego,

- pisemnej rezygnacji tych osób z obowiązków wynikających z umowy,

- niewywiązania się osób z obowiązków wynikających z umowy (w przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazać, iż nowo wskazana osoba spełnia wymagania SWZ).

Zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

- w zakresie wykonania robót zamiennych, zamiany materiałów i technologii w stosunku do przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia lub ofertą Wykonawcy:

- z powodu konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia,

- jeżeli zmiany te będą zgodne z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami określającymi sposób wykonania przedmiotu umowy,

- jeżeli spowoduje to obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,

- z powodu poprawy parametrów technicznych, użytkowych bądź funkcjonalnych, wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,

- z powodu konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z przepisów Prawa budowlanego,

- z powodu wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

- z powodu wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

- z powodu wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

- z powodu wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

- W celu dokonania zmian umowy, o których mowa w ust. 3 pkt 4 lit b), c), d) Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie kalkulacje i dokumenty, w tym między innymi kopie umów z osobami, które bezpośrednio wykonują zamówienie, dokumenty/deklaracje ZUS:

- potwierdzające zasadność i bezpośredni wpływ zaistniałych zmian na koszt wykonania zamówienia;

- określając stopień w jakim zmiana, o której mowa w ust. 3 pkt 4 lit. b), c), d) wpłynie na wysokość wynagrodzenia.

- W sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte         w ramach pierwotnej procedury wyboru Wykonawcy i udzielania zamówienia, umożliwiałaby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona.

- Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu zakończenia realizacji zamówienia dla Wykonawcy jeżeli instytucja współfinansująca inwestycję przesunie termin realizacji i rozliczenia przedmiotowego zadania dla Zamawiającego.

- Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (np.: protokół konieczności wraz                         z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję.

- Tryb postępowania przy zleceniu robót dodatkowych:

- Wykonawca zgłosi Zmawiającemu roboty dodatkowe na piśmie,

- Wykonawca wspólnie z Zamawiającym spiszą protokół konieczności,

- do protokołu konieczności Wykonawca sporządzi kosztorys w oparciu i parametry i stawki                          z kosztorysu ofertowego,

- podpisany przez obie strony aneks do umowy na roboty dodatkowe stanowi podstawę do rozpoczęcia robót.

§ 16

Postanowienia końcowe

- Wykonawca oświadcza, że jest w pełni uprawniony do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, a osoby występujące w jego imieniu przy zawarciu umowy są należycie umocowani do jego reprezentacji.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisu obowiązującego prawa,                     w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Przez cały okres realizacji umowy Wykonawca musi posiadać Polisę ubezpieczeniową,                                a w przypadku jej  braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- Wszelką korespondencja związana z realizacją umowy (w tym niezbędne powiadomienia, informacje, wnioski itp.) sporządzona będzie w formie pisemnej w języku polskim.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający oświadcza, że realizuje obowiązki administratora danych osobowych określonych                          w RODO także w zakresie dotyczącym danych osobowych Wykonawcy oraz jego pracowników.

- Strony umowy zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów wynikających z niniejszej umowy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom  przed stałym mediatorem z listy prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu.

- W sytuacji, w której strony nie dojdą do porozumienia na drodze mediacji spór rozstrzygany będzie przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Integralną częścią umowy stanowią:

- Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

- Dokumentacja projektowa dla zadania 2 i zadania 4

- Oferta Wykonawcy.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający                                                                                                  		Wykonawca